## Slide 1: Zbiorniki wodne na terenie Sosnowca - balaton. Komisja rozwoju miasta i ochrony środowiska

## Slide 2: Balaton reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO 23/O/26)

## Slide 3: Balaton reaktywacja ETAP 1
zrealizowany zakres robót
Etap I zadania o wartości: 1.205.400,00 zł brutto
obejmował wykonanie alejek wokół zbiornika oraz zagospodarowanie skweru obejmujące nowe alejki piesze, nowe ławki i kosze, renowację murowanej pergoli, renowacje zegara słonecznego oraz nasadzenia roślin ozdobnych.
W dniu 09.02.2024 r. dokonano odbioru inwestycji.
Zegar słoneczny

## Slide 4: Balaton reaktywacja ETAP 1
MUROWANA PERALGOLA
Nowe alejki piesze
Balaton reaktywacja ETAP 1

## Slide 5: „Balaton reaktywacja: etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO 24/0/26).”

## Slide 6: Balaton reaktywacja: etap II
Zakres obejmuję zaprojektowanie i wykonanie kontynuacji zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym, w ramach której przewiduje się:
budowę podestów z modrzewia syberyjskiego w części lądowej,
budowę pomostów pływających,
dostawę i montaż elementów małej architektury,
wykonanie przyłącza energetycznego oraz budowę instalacji oświetleniowej na obiekcie,
wykonanie nasadzeń drzew i bylin,
wykonanie ciągu pieszego z nawierzchni mineralnej (kruszywo granitowe),
wykonanie mostków łączących część pomostów z nawierzchniami mineralnymi
Wartości inwestycji: 980 582,31 zł brutto
Miejsce połączenia alejki z pomostem pływającym

## Slide 7: Balaton reaktywacja: etap II
Miejsce budowy pomostów lądowych i kładek łącznikowych
Miejsce budowy pomostów lądowych i kładek łącznikowych

## Slide 8: Balaton reaktywacja: etap II
pomosty na lądzie
Nasadzenia drzew i roślin

## Slide 9: BALATON REAKTYWACJA, ETAP II

## Slide 10: Perspektywy rozwoju Balaton reaktywacja: etap III (w II OBECNIE ANALIZOWANYCH WARIANTACH)

## Slide 11: Balaton reaktywacja ETAP 1II
zakres robót przewidziany do realizacji
(Wariant 1)
Planowany zakres do realizacji będzie obejmował:
Oczyszczenie zbiornika z osadów przy użyciu preparatów biologicznych (bezpiecznych dla Ichtiofauny, bez spuszczania wody ze zbiornika)
Utworzenie plaży kąpielowej
Zakwity oraz zamulenie

## Slide 12: Balaton reaktywacja ETAP 1II
zakres robót przewidziany do realizacji
Etap III zadania o szacowanej wartości:
1 Kąpielisko z strefą buforową:
Koszt bioremediacji w 2024 r. -135 000,00 zł brutto
Koszt bioremediacji w 2025 r. -135 000,00 zł brutto
Całość zbiornika:
Koszt bioremediacji w 2024 r. - 529 200,00 zł brutto
Koszt bioremediacji w 2025 r. - 529 200,00 zł brutto
Potencjalne lokalizacje kąpieliska

## Slide 13: Balaton reaktywacja ETAP 1II
zakres robót przewidziany do realizacji
(wariant ii)
Planowany zakres do realizacji będzie obejmował:
Wykonanie dwóch pływających basenów kąpielowych (zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym) z podwieszanym dnem.
Wykorzystują one zastosowanie pomostów pływających o konstrukcji stalowej lub drewnianej, opartych na pływakach siatkobetonowych lub z tworzywa sztucznego. Cechą szczególną basenów jest fakt, iż baseny kąpielowe mogą tworzyć system basenów o różnych głębokościach: zarówno dla umiejących pływać, jak i dla tych, co nie umieją.
Trwa szacowanie kosztów inwestycji.
Rysunek koncepcyjny w przybliżeniu

## Slide 14: BALATON REAKTYWACJA, ETAP III
BASEN KĄPIELOWY
POMOSTY PŁYWAJĄCE
Powierzchnia ok. 150 m2
BRODZIK KĄPIELOWY
Powierzchnia ok. 200 m2
Powierzchnia ok. 700 m2