Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec”

za lata 2022-2023

Sosnowiec, 2024

# Spis treści

1. Wstęp	5

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu	5

1.2. Cel wykonania raportu	5

1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy	5

1.4. Źródła danych	6

2. Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec	7

3. Charakterystyka Miasta Sosnowiec	9

3.1. Położenie	9

3.2. Ludność	9

3.3. Gospodarka	10

3.4. Klimat i jakość powietrza	12

3.4.1. Klimat	12

3.4.2. Jakość powietrza	12

3.5. Hałas	17

3.6. Pola elektromagnetyczne	17

3.7. Gospodarowanie wodami	18

3.7.1. Wody powierzchniowe i podziemne	18

3.7.2. Wody podziemne	21

3.8. Gospodarka wodno-ściekowa	23

3.9. Geologia	24

3.9.1. Kopaliny	24

3.10. Gleby	26

3.11. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	26

3.12. Ochrona przyrody i lasów	28

3.12.1. Obszary chronione	28

3.12.2. Lasy	29

3.13. Poważne awarie przemysłowe	30

4. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska	31

5. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska	87

6. Ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi w Programie celami a ich wykonaniem	88

7. Ocena postępu wdrażania Programu Ochrony Środowiska	90

8. Analiza wydatków poniesionych ma ochronę środowiska	91

9. Propozycja zmian w założeniach podstawowego programu poprzez wykazanie nowych przedsięwzięć wymagających wprowadzenia, bądź weryfikacji przyjętego Programu	92

10. Podsumowanie	93

11. Streszczenie	95

Spis tabel	96

Spis rycin	97

# 1. Wstęp

## 1.1. Podstawa prawna wykonania raportu

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska Prezydent Miasta Sosnowca co 2 lata przedstawia Radzie Miasta Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Przygotowanie niniejszego Raportu ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Programu Ochrony Środowiska.

Niniejszy raport obejmuje „Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec” w zakresie zadań realizowanych w latach 2022-2023. Raport ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w ww. Programie.

## 1.2. Cel wykonania raportu

Opracowanie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec” w zakresie zadań realizowanych w latach 2022–2023 ma na celu:

- Przegląd i weryfikację priorytetów ekologicznych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec (POŚ),

- Dokonanie oceny prowadzonych działań pod kątem ich zgodności z celami wyznaczonymi w POŚ,

- Analizę źródeł finansowania przedsięwzięć zrealizowanych w ramach POŚ,

- Wskazanie barier w realizacji działań zaplanowanych w ramach POŚ,

- Wskazanie optymalnych metod monitorowania i sprawozdawczości działań planowanych do realizacji w latach kolejnych,

- Zidentyfikowanie problemów związanych z ochroną środowiska, wypełnienie ustawowego obowiązku zawartego w art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tj. z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu i gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Miasta.

## 1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy

Okres za jaki sporządzany jest raport obejmuje lata 2022-2023. Sporządzone opracowanie powinno zawierać niżej wymienione informacje:

- Wykaz wykonanych w sensie ilościowym i jakościowym zadań wyznaczonych w ,Programie

- Wykaz niezrealizowanych zadań ujętych w Programie z podaniem powodów (przyczyn) odstąpienia od ich wykonania,

- Ocenę rozbieżności pomiędzy celami przyjętymi w Programie, a ich wykonaniem,

- Ocenę postępu wdrażania Programu oraz jego faktycznego wpływu na środowisko poprzez dokonanie analizy wyznaczonych w Programie wskaźników,

- Analizę wydatków poniesionych na ochronę środowiska,

- Propozycję zmiany w założeniach podstawowych Programu poprzez wykazanie nowych przedsięwzięć wymagających wprowadzenia, bądź weryfikacji przyjętego Programu.

## 1.4. Źródła danych

Celem sporządzenia Raportu zwrócono się do następujących jednostek i podmiotów organizacyjnych z prośbą o udzielenie informacji  o stopniu realizacji wyznaczonych w POŚ zadań:

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu,

- Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,

- Nadleśnictwo Siewierz,

- Nadleśnictwo Chrzanów,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o w Sosnowcu,

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach,

- Sosnowieckie Wodociągi S.A.,

- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

- Tauron Ciepło Sp. z o.o.,

- Tramwaje Śląskie S.A.,

- Zarząd Zlewni w Katowicach,

- Maczki-Bór S.A. (CTL Logistic).

Dane zostały pozyskane również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Na ich podstawie opracowano Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2022- 2023.

# 2. Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec

W Programie Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec w ramach poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa naturalnego oraz w ramach ochrony zasobów naturalnych uwzględniono łącznie 10 obszarów interwencji. Dla każdego z nich wyznaczono cel długoterminowy oraz wyznaczono kierunki interwencji.

I. Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza

Cel: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich

- Kierunek: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania

Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

- Kierunek: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania

- Kierunek: Inne działania z zakresu ochrony powietrza, w tym przeciwdziałanie zmianom klimatu

II. Zagrożenie hałasem

Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

- Kierunek: Działania związane z ochroną przed hałasem

III. Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód

Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

- Kierunek: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód

IV. Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym

Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska

- Kierunek: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

V. Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu

Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska

- Kierunek: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu

VI. Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej

Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska

- Kierunek: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej

VII. Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb oraz zarządzanie zasobami geologicznymi

Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska

- Kierunek: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej

Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

- Kierunek: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb

VIII. Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji,

Cel: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa

- Kierunek: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji

IX. Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych

Cel: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa

- Kierunek: Działania ochronne zapewniające bezpieczeństwo

X. Kontrola i zarządzanie ochroną środowiska

Cel: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska

- Kierunek: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania.

# 3. Charakterystyka Miasta Sosnowiec

## 3.1. Położenie

Miasto Sosnowiec położona jest we wschodniej części województwa śląskiego, w północno-wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zwanego inaczej Górnośląskim Zagłębiem Węglowym. Miasto położone jest na Wyżynie Śląskiej w  obrębie  wschodniej  części  Płaskowyżu  Bytomsko-Katowickiego. Miasto przecinają doliny Przemszy, Białej Przemszy, Brynicy, Bobrka i Potoku Zagórskiego, należące do zlewni Wisły.

Rysunek 1. Położenie miasta Sosnowiec na tle sąsiednich powiatów

Źródło: opracowanie własne

Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu, o powierzchni 9 106 ha. Od północy graniczy z Czeladzią, Będzinem, Dabrową Górniczą, od wschodu ze Sławkowem, od południowego wschodu z Jaworznem, od południowego zachodu z Mysłowicami, a od zachodu z Katowicami.

Zgodnie z fizycznogeograficzną regionalizacją Polski wg Kondrackiego Miasto Sosnowiec położone jest na obszarze należącym do:

- prowincji Wyżyny Polskie,

- podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska,

- makroregionu Wyżyna Śląska,

- mezoregiony: Wyżyna Katowicka, Pagórki Jaworznickie, Garb Tarnogórski.

## 3.2. Ludność

Liczba ludności w Mieście Sosnowiec na koniec 2023 roku wynosiła 187 115 osób, w tym 87 941 mężczyzn oraz 99 174 kobiet. Liczba mieszkańców w latach 2019-2023 systematycznie spadała. Zmiany w liczbie ludności miasta przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Ludność Miasta Sosnowca w latach 2019-2023

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców ogółem | 199 974 | 194 438 | 191 676 | 189 178 | 187 115 |

Źródło: GUS

Struktura ludności gminy pod względem wielkości grup ekonomicznych w 2023 roku przedstawiała się następująco: 14,4% ogółu mieszkańców stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat), 55,9% osoby w wieku produkcyjnym oraz 29,7% stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Na przestrzeni lat 2019-2023 zaobserwowano spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.

Należy zwrócić uwagę na rokrocznie zwiększający się odsetek osób w wieku poprodukcyjnym oraz ubytek ludności w wieku przedprodukcyjnym, świadczący o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa. Strukturę ludności miasta z podziałem według grup ekonomicznych w latach 2015-2021 przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2. Struktura ludności Miasta Sosnowca według ekonomicznej grupy wieku w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | Wiek przedprodukcyjny (0-17 lat) |  | Wiek produkcyjny |  | Wiek poprodukcyjny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [osoby] | [%] | [osoby] | [%] | [osoby] | [%] |
| 2019 | 29 015 | 14,5 | 115 323 | 57,7 | 55 636 | 27,8 |
| 2020 | 28 040 | 14,4 | 111 130 | 57,2 | 55 268 | 28,4 |
| 2021 | 27 850 | 14,5 | 108 554 | 56,6 | 55 272 | 28,8 |
| 2022 | 27 515 | 14,5 | 106 416 | 56,3 | 55 247 | 29,2 |
| 2023 | 26 969 | 14,4 | 104 612 | 55,9 | 55 534 | 29,7 |

Źródło: GUS

## 3.3. Gospodarka

Według danych z Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej w Mieście Sosnowiec na przestrzeni lat 2019-2023 zaobserwowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych. W roku 2019 w krajowym rejestrze podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Sosnowiec zarejestrowanych było 21 916 podmiotów gospodarczych, a w 2023 roku – 23 394 podmiotów gospodarczych. W badanym okresie nieznacznemu zmniejszeniu uległa liczba podmiotów publicznych, natomiast w sektorze prywatnym obserwować można ich wzrost. W sektorze publicznym zarejestrowano w 2019 roku 506 podmiotów, a w 2023 roku 502 podmioty. Natomiast w sektorze prywatnym w 2019 roku zarejestrowanych było 21 220 podmiotów, a w 2023 roku 22 476 podmiotów. W tabeli poniżej przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2019-2023 z podziałem na sektor publiczny i prywatny.

Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Sosnowiec w latach 2019-2023

| Wyszczególnienie | Podmioty gospodarcze ogółem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ogółem | 21 916 | 22 924 | 22 744 | 23 029 | 23 394 |
| Sektor publiczny | 506 | 503 | 506 | 504 | 502 |
| Sektor prywatny | 21 220 | 21 548 | 21 931 | 22 155 | 22 476 |

Źródło: GUS

Porównując liczbę podmiotów gospodarczych według grup rodzajów działalności, największy udział w ogóle podmiotów gospodarczych w Sosnowcu przypada na działalność pozostałą (usługi). Najmniejsze znaczenie ma działalność rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo.

Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg grup rodzajów działalności w 2023 roku

| Rodzaj działalności | Liczba podmiotów [szt.] |
| --- | --- |
| Ogółem | 23 394 |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 66 |
| Przemysł i budownictwo | 4 372 |
| Pozostała działalność | 18 956 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najwięcej podmiotów gospodarczych działa w sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (6 276 podmiotów w 2023 roku), sekcji F– budownictwo (2 608 podmiotów w 2023 roku) oraz sekcji M – działalność  profesjonalna, naukowa i techniczna (2 316 podmiotów w 2023 roku). Najmniejsza liczba podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w zakresie sekcji B – górnictwo i wydobywanie (13 podmiotów w 2021 roku) i D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (również 16 podmiotów). Brak podmiotów gospodarczych działających w sekcji U – organizacje i zespoły eksterytorialne.

Tabela 5. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych z terenu Miasta Sosnowiec w 2023 roku

| Podmioty wg sektorów własnościowych | Liczba podmiotów |
| --- | --- |
| Sektor publiczny |  |
| Sektor publiczny - ogółem | 502 |
| państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 174 |
| Przedsiębiorstwa państwowe | 0 |
| spółki handlowe | 17 |
| Sektor prywatny |  |
| Sektor prywatny - ogółem | 22 476 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 17 070 |
| spółki handlowe | 2 093 |
| spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 188 |
| spółdzielnie | 30 |
| fundacje | 122 |
| stowarzyszenia i organizacje społeczne | 425 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W Sosnowcu działają łącznie 502 podmioty należące do sektora publicznego i są to głównie państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego (174 jednostki). W mieście w 2023 roku działało 22 476 podmiotów sektora prywatnego, w tym 17 070 podmiotów były to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 2 093 podmiotów to spółki handlowe, a 188 to spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego oraz 30 spółdzielnie. Na terenie miasta w analizowanym roku działały 122 fundacje i 425 stowarzyszeń i organizacji społecznych.

## 3.4. Klimat i jakość powietrza

### 3.4.1. Klimat

Miasto Sosnowiec leży w strefie klimatu umiarkowanego. Na terenie miasta krzyżują się masy powietrza polarnego, arktycznego oraz zwrotnikowego. Najczęściej docierają masy powietrza polarno-morskiego odznaczające się dużą przezroczystością powietrza. Istotnym czynnikiem wpływającym na klimat Sosnowca są kierunki napływających mas powietrznych – zachodni i północno zachodni, przy czym wiatry zachodnie napływają łącznie w ciągu ok. 160 dni w roku. Średnia wysokość temperatury wynosi 7,8⁰C, najwyższe temperatury notuje się w lipcu – ok. 17⁰C, zaś najniższe w styczniu – (-)3⁰C. W rozkładzie rocznym mgły pojawiają się średnio przez 54 dni w roku. Największą ich liczbę obserwuje się w październiku (ok. 9 dni), a najmniejszą w okresie od marca do sierpnia (od ok. 1 dnia do ok. 4 dni).

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych pomierzona dla Sosnowca wynosi 660 mm. W wieloleciu roczne sumy opadów kształtowały się na poziomie około 700 mm. Najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec, średnie miesięczne opady wynoszą 100 mm. Najniższe średnie opady miesięczne odnotowywane są w miesiącach zimowych (styczeń, luty, marzec) i wynoszą około 40 mm. Liczba dni z zalegająca pokrywą śnieżną wynosi około 55 w roku.

Na rozpatrywanym obszarze przeważają wiatry zachodnie z procentowym udziałem rzędu 51,2%. W mniejszym stopniu wieją wiatry południowo-zachodnie oraz północno-zachodnie. Równocześnie wiatry te osiągają największe średnie prędkości wahające się w przedziale  od  3,7  do  4,0  m/s. Przeważają  wiatry bardzo słabe i słabe, tj. do 5 m/s. Wiatrów umiarkowanych jest niewiele, a wiatry silne i bardzo silne – w przyziemnej warstwie powietrza, występują sporadycznie, a ich częstość występowania wzrasta bardzo szybko z wysokością.

Miasto Sosnowiec posiada Plan adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu do 2030 roku. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/obszarach Miasta, to jest w zakresie zdrowia publicznego/grup wrażliwych, gospodarki wodnej, transportu i energetyki. Plan adaptacji ma na celu przystosowanie Miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych.

### 3.4.2. Jakość powietrza

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Ocenę taką przeprowadza się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. W rozumieniu założeń do ustawy Prawo ochrony środowiska, przygotowywanych w związku z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy przyjmuje się, że od stycznia 2010 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowi:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Substancje podlegające ocenie to:

- dwutlenek siarki SO2,

- dwutlenek azotu NO2,

- tlenek węgla CO,

- benzen C6H6,

- pył zawieszony PM10,

- pył zawieszony PM2.5,

- ołów w pyle Pb(PM10),

- arsen w pyle As(PM10),

- kadm w pyle Cd(PM10),

- nikiel w pyle Ni(PM10),

- benzo(a)piren w pyle B(a)P(PM10),

- ozon O3.

Zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska, kryteriami oceny i klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są:

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonej dla niektórych zanieczyszczeń),

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnoszą się także do jego wartości powiększonej o margines tolerancji),

- poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu),

- poziom celu długoterminowego (dla ozonu).

Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE:

- Poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany.

- Poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.

- Poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć 
w dłuższej perspektywie - z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie jego stężeń występujących w rejonach, gdzie stężenia te są najwyższe na obszarze strefy. Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, że jakość powietrza na terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń.

Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich poziomu stężeń przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia

| Poziom stężeń | Zanieczyszczenie | Klasa | Wymagane działania |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziom dopuszczalny |  |  |  |
| nie przekraczający poziomu dopuszczalnego | dotyczy: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, benzenu C6H6, pyłu PM10, oraz zawartości ołowiu Pb w pyle PM10 - ochrona zdrowia oraz: dwutlenku siarki SO2 tlenków azotu NOX - ochrona roślin. W przypadku pyłu PM2,5, w roku 2020 obowiązuje poziom dopuszczalny II faza, przy ocenie którego stosuje się dotychczasowe oznaczenie klas: A1 i C1 | A | - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszej jakość powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem |
| powyżej poziomu dopuszczalnego |  | C | - określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych - opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu - kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych |
| Poziom docelowy |  |  |  |
| nie przekraczający poziomu docelowego | Dotyczy: ozonu O3 (ochrona zdrowia ludzi, ochrona roślin) oraz arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 - ochrona zdrowia ludzi | A | - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej poziomu docelowego |
| powyżej poziomu docelowego |  | C | - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych - opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu |
| Poziom celu długoterminowego |  |  |  |
| nie przekraczający poziomu celu długoterminowego | Ozon | D1 | - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia w powietrzu poniżej poziomu celu długoterminowego |
| powyżej poziomu celu długoterminowego |  | D2 | - dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego |

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie śląskim za rok 2023

Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 stref:

- aglomeracja górnośląska – kod strefy PL2401 - obejmuje 14 miast na prawach powiatu: Katowice, Sosnowiec, Jaworzno, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Mysłowice, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Gliwice, spośród tych miast w dziewięciu mieszka ponad 100 tys. mieszkańców;

- aglomeracja rybnicko-jastrzębska – kod strefy PL2402 - obejmuje 3 miasta na prawach powiatu: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój;

- miasto Bielsko-Biała - kod strefy PL2403 - strefa miejska powyżej 100 tysięcy mieszkańców;

- miasto Częstochowa - kod strefy PL2404 - strefa miejska powyżej 100 tysięcy mieszkańców;

- strefa śląska – kod strefy PL2405 – pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców, obejmuje 17 powiatów ziemskich: bielski, cieszyński, żywiecki, bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, tarnogórski, będziński, zawierciański.

Miasto Sosnowiec należy do strefy „aglomeracja górnośląska (PL2401) oceny jakości powietrza. W tabeli poniżej przedstawiono klasyfikację aglomeracji górnośląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być podstawą do podjęcia działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie.

Tabela 7. Klasyfikacja aglomeracji górnośląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia w 2023 roku

| Rok | Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | CO | C6H6 | Pył PM 2,5 | Pył PM10 | BaP | As | Cd | Ni | Pb | O3 |
| 2023 | C | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, Raport za rok 2023

Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za 2023 rok wykazała dalszą poprawę jakości powietrza. Stężenia średnioroczne i średniodobowe dla pyłu zawieszonego PM10 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych, wszystkie strefy zostały zaliczone do klasy A. Po raz kolejny na wszystkich stanowiskach pomiarowych nie zostały przekroczone stężenia średnioroczne, tak jak w latach 2020-2022, natomiast po raz pierwszy w historii pomiarów na wszystkich stanowiskach pomiarowych nie została przekroczona dopuszczalna częstość przekraczania stężeń 24-godzinnych wynosząca 35 dni w roku kalendarzowym. Spadła także bardzo znacząco ilość dni z przekroczeniem poziomu informowania z 17 w 2022 roku do 7 w 2023 roku. W odniesieniu do fazy II dla pyłu zawieszonego PM2,5 był to pierwszy rok w historii pomiarów, w którym na wszystkich stanowiskach pomiarowych wartości stężeń średnich rocznych nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego (20 μg/m3) i zostały sklasyfikowane w klasie A1. W przypadku dodatkowego kryterium poziomu dopuszczalnego I fazy dla pyłu zawieszonego PM2,5, wynoszącego 25 μg/m3, wszystkie strefy dotrzymały tego wymagania, podobnie jak w 2022 roku i zaliczone zostały do klasy A.

Największym problemem w województwie śląskim w zakresie jakości powietrza jest przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. W 2023 roku obszar przekroczeń poziomu docelowego dla tego zanieczyszczenia obejmował ponad połowę obszaru województwa, zamieszkałą przez 59% ludności. Obszar przekroczeń zmniejszył się znacząco w porównaniu z rokiem 2022, ponieważ wówczas objął obszar niemal całego województwa oraz 94% mieszkańców. Główną przyczyną występowania przekroczeń wartości dobowej oraz poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 i zawartego w pyle benzo(a)pirenu w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych (komunalno-bytowa) tzw. „niska emisja”. Problem ten dotyczy więc przede wszystkim sezonu grzewczego, trwającego od stycznia do marca i od października do grudnia. Przekroczenia wartości dopuszczalnej dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 poza sezonem grzewczym występowały sporadycznie, w 2023 roku w kwietniu i we wrześniu. Znacznie mniejszy wpływ na przekroczenie norm w zakresie pyłu zawieszonego i zawartego w pyle benzo(a)pirenu ma emisja przemysłowa oraz liniowa.

Znaczna poprawa jakości powietrza w 2023 roku była wynikiem realizacji działań naprawczych w tym programu ochrony powietrza oraz wyjątkowo ciepłego okresu sezonu grzewczego.

Programy ochrony powietrza wprowadzane były w woj. śląskim od 2010 roku, a w listopadzie 2023 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany POP dla stref województwa śląskiego. Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w przepisach prawa na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Programy ochrony powietrza, których podstawą są roczne oceny jakości powietrza, zawierają analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazują działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa śląskiego w danym roku kalendarzowym.

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza nabrały w woj. śląskim znaczącego przyspieszenia po uchwaleniu w kwietniu 2017 roku tzw. „uchwały antysmogowej”, która w sposób skuteczny wspomogła działania w kierunku poprawy jakości powietrza na terenie całego województwa. Zgodnie z uchwałą sukcesywnie do końca 2027 roku powinny być zlikwidowane w woj. śląskim wszystkie paleniska węglowe, nie spełniające co najmniej 5 klasy jakości.

W aglomeracji górnośląskiej utrzymuje się obszar przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu, związany z oddziaływaniem transportu drogowego, obejmujący przebiegającą przez miasto Katowice autostradę A4. W pozostałych strefach przekroczenia dwutlenku azotu nie występują.

Oddziaływanie naturalnych źródeł emisji, niezwiązanych z działalnością człowieka, jest przyczyną przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu we wszystkich strefach wg kryterium dla ochrony zdrowia ludzi oraz w strefie śląskiej dla kryterium ochrony roślin. Od wielu lat nie przekraczają norm i pozostają w województwie śląskim w klasie A zanieczyszczenia gazowe, obejmujące dwutlenek siarki, dwutlenek azotu (z wyłączeniem aglomeracji górnośląskiej, na stacji komunikacyjnej w Katowicach), tlenek węgla i benzen, a także oznaczane w pyle zawieszonym PM10 metale: ołów, arsen, kadm i nikiel.

## 3.5. Hałas

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez uzyskanie odpowiedniego poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszenie do tego poziomu, gdy nie jest on dotrzymywany. Tereny zagrożone hałasem to obszary o szczególnie drastycznym stopniu degradacji klimatu akustycznego. Dla terenów, w których przekraczane są dopuszczalne poziomy hałasu, wymagane jest opracowanie programu działań, prowadzącego do poprawy i likwidacji istniejących niezgodności  z wymogami ochrony środowiska.

Najistotniejsze źródła hałasu na terenie Miasta Sosnowiec to źródła komunikacyjne. Przez zachodnią część miasta przebiega gęsta sieć ulic i zabudowań, zaś wschodnia część Sosnowca posiada mniejszą gęstość zabudowy i infrastruktury towarzyszącej. Granicę między obszarami wyznacza droga ekspresowa S1 relacji Pyrzowice – Cieszyn (Wschodnia Obwodnica GOP).

Miasto znajduje się na przecięciu tras międzynarodowych, łączących południową część Europy z północną oraz wschodnią z zachodnią. Przez Sosnowiec przebiega droga krajowa DK-1 Cieszyn - Łódź, droga krajowa DK-86 Bielsko-Biała - Warszawa, droga krajowa DK-94 Katowice - Kraków.

W odległości 12 km od centrum Miasta przebiega autostrada A-4 Wrocław - Kraków.

## 3.6. Pola elektromagnetyczne

Głównymi źródłami pól elektromagnetycznych mającymi wpływ na środowisko mogą być stacje nadawcze, przekaźniki telefonii komórkowej, stacje transformatorowe, stacje elektromagnetyczne, sieci przesyłowe linie energetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i większym. Na terenie miasta Sosnowiec zlokalizowane są sztuczne emitory pól elektromagnetycznych, a także źródła liniowe wraz ze związanymi z nimi stacjami elektromagnetycznymi.

Stacje i linie energetyczne

W odniesieniu do Sosnowca źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mogącego mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko są: elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia: 400 kV, 220 kV i 110 kV oraz stacje transformatorowe WN i SN, stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej i inne tego typu, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny stosowany w gospodarstwach domowych.

Na terenie miasta zlokalizowanych jest 12 stacji 110/SN (GPZ) z transformatorami 110/30/6 kV; 110/20 kV; 110/6 kV i 4 stacje SN/SN (PZ) z transformatorami 30/6 kV i 20/6 kV. Istniejąca sieć średniego napięcia na terenie Sosnowca zasilana jest napięciem 30 kV, 20 kV i 6 kV. Ponadto przez miasto przebiegają także linie energetyczne należące do takich operatorów jak: PSE - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (linie 400 kV i 220 kV), Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. w Gliwicach (linie 110 kV).

Instalacje radiokomunikacyjne

Na terenie miasta usługi telekomunikacyjne świadczą operatorzy telefonii komórkowych, których szybki rozwój spowodował wzrost źródeł emisji PEM w postaci stacji bazowych. Na podstawie zgłoszeń instalacji operatorów stacji GSM/UMTS/LTE oraz CDMA i sieci 5G, wynika, iż w mieście znajduje się ok. 220 stacji bazowych telefonii komórkowej oraz innych stacji transmisji danych.

## 3.7. Gospodarowanie wodami

### 3.7.1. Wody powierzchniowe i podziemne

Miasto Sosnowiec leży na obszarze dorzecza Wisły, Region wodny Małej Wisły. Głównym ciekiem przepływającym przez teren miasta jest rzeka Przemsza. Wpływa w północnej dzielnicy miasta – Pogoń, a wypływa na południu miasta w dzielnicy Jęzor-Bór. Pozostałymi ciekami wodnymi na terenie miasta  są rzeki Brynica i Biała Przemsza oraz rzeka Bobrek, Potok Zagórski.

Na obszarze Sosnowca występują zbiorniki zamknięte pełniące funkcję rekreacyjną oraz wędkarską. Największy z nich – Zbiornik Balaton położony jest w kompleksie leśnym pomiędzy dzielnicami Porąbka, Ostrowy Górnice i Maczki. Ma powierzchnię około 10 ha i pojemność około 116 tys. m³. Drugim większym powierzchniowo jest zbiornik Stawiki o powierzchni około 8 ha i pojemności około 120 tys. m³ zlokalizowany na terenie starego Sosnowca. Zbiorniki na terenie miasta, w tym leśne oczka wodne, pełnią ważne funkcje przyrodnicze.

Na obszarze Miasta Sosnowiec wydzielono jednolite części wód powierzchniowych, przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 8. Opis JCWP na terenie Miasta Sosnowiec

| Jednolita Część Wód Powierzchniowych RZEKI |  |  | Status | Stan (ogólny) | Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa JCWP | Europejski Kod JCWP |  |  |  |
| 1. | Przemsza od zb. Przeczyca do Białej Przemszy | RW2000821279 | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| 2. | Brynica od Zbiornika Kozłowa Góra do ujścia | RW 20000621269 | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| 3. | Bobrek | RW 200003212889 | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| 4. | Biała Przemsza od Dębiesznicy do ujścia | RW20000321289 | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| 5. | Przemsza od Białej Przemszy do ujścia | RW20001021294 | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| 6. | Pogoria | RW20000212589 | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |
| 7. | Kanał Główny | RW20000212852 | sztuczna część wód | zły | zagrożona |
| 8. | Bolina | RW200003212729 | silnie zmieniona część wód | zły | zagrożona |

Źródło: http://karty.apgw.gov.pl:4200/jcw-powierzchniowe

Ochrona przed powodzią

Zagrożenie powodziowe na terenie miasta Sosnowiec związane jest głównie z podtopieniami, występującymi w wyniku obfitych i długotrwałych opadów deszczu. Są to m.in. obszar na wysokości Osiedla Naftowa w dolinie Brynicy, Wschodnią Obwodnicą GOP w rejonie ulicy Kujawskiej na rzece Bobrek oraz rejon ul. Biała Przemsza i Plażowa na rzece Białej Przemszy.

W wyniku eksploatacji górniczej KWK „Kazimierz-Juliusz” koryto rzeki Bobrek zostało silnie przekształcone i rzeka stwarzała zagrożenie powodziowe dla terenów przyległych. Prace naprawcze prowadzone są od szeregu lat, obecnie do uregulowania pozostał ostatni odcinek o łącznej długości ok. 900 m.

Zgodnie z zapisami „Planu reagowania kryzysowego” zatopienia na terenie miasta mogą wystąpić 
w przypadku uszkodzeń urządzeń hydrotechnicznych zbiornika wody w Kozłowej Górze. Uszkodzenie tego zbiornika może spowodować falę powodziową, która przemieszczając się korytem rzeki Brynica mogłaby w tym wypadku zatopić tereny wzdłuż koryta rzeki Brynicy na całej długości w granicach miasta (w dzielnicy Stary Sosnowiec – wzdłuż koryta rzeki, średnio na szerokość 700-800 m). Wielkość fali powodziowej zależeć będzie od stanu napełnienia zbiornika wodnego. Zagrożenie powodziowe związane jest także z rzeką Bobrek, w dzielnicy Zawodzie (ul. Krupińskiego i Ligonia) w przypadku bardzo obfitych opadów atmosferycznych.

Ponadto na terenie Sosnowca występuje zagrożenie powodziowe w związku z wysokim stanem wód gruntowych. Na obszarze miasta wydzielono miejsca zagrożone podtopieniami i podjęto działania polegające na stałym utrzymaniu sieci kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych i eksploatacji wód opadowych i roztopowych, odwadniających drogi zlokalizowane w tym rejonie.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Stan JCWP ocenia się uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny określa się dla wód typu naturalnego, potencjał ekologiczny dla wód uznanych jako sztuczne lub silnie zmienione. Na ocenę stanu/potencjału ekologicznego JCWP składają się elementy biologiczne, wspierające ich ocenę wskaźniki fizykochemiczne wraz z grupą substancji specyficznych i hydromorfologiczne. Klasyfikuje się je na podstawie kryteriów wyrażonych jako wartości graniczne wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych. Stan ekologiczny JCWP klasyfikuje się przez przypisanie jej jednej z pięciu klas jakości. Potencjał ekologiczny klasyfikuje się poprzez przypisanie JCWP czterech klas jakości (klasy I i II tworzą wspólnie potencjał dobry i powyżej dobrego). Kolejnym osobnym elementem oceny JCWP jest stan chemiczny, klasyfikowany na podstawie wyników badań obecności substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń. Środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń nie uwzględniają typologii wód. Są to stężenia pojedynczego wskaźnika lub grupy wskaźników w wodzie, osadach wodnych lub w organizmach wodnych, które nie powinny być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska i zdrowia ludzi.

Na terenie miasta Sosnowiec monitoringiem objętych było 7 JCWP. Wyniki monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 9. Wyniki monitoringu JCWP na terenie Miasta Sosnowiec w roku 2022

| Lp. | Nazwa ocenianej JCWP | Kod ocenianej JCWP | Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości wód |  |  | Stan/ potencjał ekologiczny | Stan chemiczny | Stan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Klasa elementów biologicznych | Klasa elementów hydromorfo logicznych | Klasa elementów fizykochemicznych |  |  |  |
| 1. | Bobrek | RW 200003212889 | 3 | b.d. | >2 | Brak klasyfikacji | Brak klasyfikacji | brak oceny |
| 2. | Biała Przemsza od Dębiesznicy do ujścia | RW20000321289 | 2 | b.d. | >2 | Brak klasyfikacji | Brak klasyfikacji | brak oceny |
| 3. | Przemsza od zb. Przeczyca do Białej Przemszy | RW20000321279 | 4 | b.d. | >2 | Brak klasyfikacji | Brak klasyfikacji | brak oceny |
| 4. | Przemsza od Białej Przemszy do ujścia | RW20001021294 | 5 | b.d. | >2 | Brak klasyfikacji | Brak klasyfikacji | brak oceny |
| 5. | Brynica od Zbiornika Kozłowa Góra do ujścia | RW 20000621269 | 4 | b.d. | >2 | Brak klasyfikacji | Brak klasyfikacji | brak oceny |
| 6. | Kanał Główny | RW20000212852 | 1 | b.d. | 2 | Brak klasyfikacji | Brak klasyfikacji | brak oceny |
| 7. | Pogoria | RW20000212589 | 4 | b.d. | >2 | Brak klasyfikacji | Brak klasyfikacji | brak oceny |

Źródło: https://wody.gios.gov.pl/pjwp/publication/RIVERS/88

### 3.7.2. Wody podziemne

Według regionalizacji hydrogeologicznej wód podziemnych Paczyńskiego (red.1995) obszar miasta Sosnowca znajduje się w makroregionie centralnym, regionie śląsko-krakowskim (XII). Dwie mniejsze jednostki przebiegające przez obszar miasta to subregion triasu śląskiego (XII1) obejmujący północno-zachodnią i centralną część miasta oraz subregion górnośląski (XII2) obejmujący południową i północno-wschodnią jego część.

Miasto Sosnowiec położone jest na obszarze 4 Jednolitych Części Wód Podziemnych: nr 111, nr 112, nr 130 oraz nr 146.

Jednolita część wód podziemnych nr 111 ma powierzchnię 497,1 km2. Struktura złożona jest z jednego poziomu wodonośnego, który w części południowej jednostki związany jest z izolowanymi piaskowcowymi przewarstwieniami wśród mułowców i iłowców górnego karbonu, w części środkowej i lokalnie północnej – z węglanowymi utworami retu – wapienia muszlowego, w części północnej – z piaszczysto piaskowcowymi utworami dolnego i środkowego pstrego piaskowca. Główny poziom wodonośny występuje pojedynczo. Zasoby dyspozycyjne wód przewidzianych do zagospodarowania określono na 70 000 m3/d. Dla tej jednolitej części wód istnieje zagrożenie wystąpienia leja depresji spowodowanego poborem wód podziemnych, wpływem aglomeracji oraz prowadzonym odwodnieniem górniczym. Stan ilościowy wód określono jako słaby, stan chemiczny jako słaby, ogólna ocena słaba. JCWPd nr 111 zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, głównie w wyniku odwodnień wyrobisk górniczych powodująca nadmierne szczerpanie zasobów dostępnych do zagospodarowania oraz ingresję zasolonych wód z poziomu karbońskiego.

Jednolita część wód podziemnych nr 112 posiada powierzchnię 558,9 km2. Swobodny charakter zwierciadła wód zalega na głębokości 2,7 do 12 m. Jednolita część wód posiada trzy piętra wodonośne, które rozdzielają dwa piętra słaboprzepuszczalne. Wszystkie te jednostki nie zachowują ciągłości występowania dla całej JCWPd i wszystkie one zachowują dobry kontakt hydrauliczny. Naturalny reżim krążenia wód podziemnych został tu znacznie zaburzony w wyniku działalności człowieka, a zwłaszcza wytworzeniu dużych, regionalnych lejów depresji związanych z eksploatacją węgla kamiennego lub surowców skalnych. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania dla tej jednolitej części wód wynoszą 168 311 m3/d. Zarówno stan ilościowy, jak i stan chemiczny oraz ogólna ocena stanu jednolitej części wód nr 112 określona została jako dobra. Jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na drenaż górniczy wywołany eksploatacją węgla kamiennego, drenaż wymuszony ujęciami wód komunalnych w piętrach.

Jednolita część wód podziemnych nr 130 zajmuje powierzchnię 865 km2. Posiada aż pięć pięter wodonośnych strefowo rozdzielonych utworami trudnoprzepuszczalnymi. Wszystkie poziomy są w dobrym kontakcie hydraulicznym ze względu na brak ciągłości warstw rozdzielających oraz liczne strefy uskokowe, a także stare wyrobiska górnicze umożliwiające przepływ wód. Naturalny układ krążenia jest silnie zaburzony przez systemy drenażowe kopalń. Odwrócone zostały kierunki przepływu wód podziemnych, zmieniono lokalizację stref zasilania i drenażu. Zwierciadło wód zalega na głębokości do 85 metrów. Zasoby dyspozycyjne wód przeznaczonych do zagospodarowania oszacowano na 360000 m3/d. Stan ilościowy wód określono jako słaby, stan chemiczny jako dobry, zaś ogólna ocena stanu – słaba. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych wywołaną eksploatacją węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, piasku podsadzkowego, drenażem wymuszonym ujęciami wód komunalnych.

Jednolita część wód podziemnych nr 146 ma powierzchnię 201,9 km2. Występuje pięć pięter wodonośnych, gdzie zwierciadło wody pierwszego poziomu wodonośnego znajduje się na głębokości od 6 do 19 m. Zasilanie wód odbywa się w wyniku infiltracji wód z opadu atmosferycznego na obszarze przepuszczalnych utworów czwartorzędu. Poziomy niżej leżące zasilane są głównie w wyniku przesączania i przepływu lateralnego. Drenaż naturalny odbywa się wzdłuż dolin rzecznych ku dolinie Wisły. Drenaż sztuczny, antropogenicznie wywołany jest długotrwałą eksploatacją górniczą rud cynku i ołowiu oraz odbywa się wskutek eksploatacji wód podziemnych za pośrednictwem ujęć komunalnych, źródeł. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania wynoszą 41 689 m3/d. Stan ilościowy jednolitej części wód jest słaby, stan chemiczny dobry, a ogólna ocena stanu słaba. Jednolita część wód nr 146 jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Rysunek 2. Położenie Sosnowca na tle jednolitych części wód powierzchniowych

Źródło: opracowanie własne

Obszar Miasta Sosnowiec położony jest na terenie dwóch udokumentowanych jednostek hydrogeologicznych w randze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 329 Bytom oraz GZWP nr 453 Biskupi Bór.

Zbiornik Bytom to szczelinowo-krasowy zbiornik zajmujący środkową i północno-zachodnią część miasta o powierzchni 103,08 km2 i o zasobach dyspozycyjnych 16 020 m3/d. Poziom zbiornikowy tworzą połączone poziomy wodonośne retu i wapienia muszlowego (poziom wodonośny serii węglanowej triasu). Miąższość węglanowego poziomu wodonośnego w obrębie niecki bytomskiej jest zmienna i wynosi od kilku do ponad 200 m. Wody podziemne poziomów zbiornikowych GZWP nr 329 w większości należą do II i III klasy jakości (lokalnie do IV klasy), a ich stan chemiczny jest na ogół dobry. Jednakże liczne hałdy, osadniki oraz składowiska odpadów pohutniczych będące pozostałością po eksploatacji węgla kamiennego oraz rud cynku i ołowiu stwarzają potencjalnie duże zagrożenie dla jakości tych wód. Wysoki stopień uprzemysłowienia oraz gęste zaludnienie tego rejonu, powodują duże zapotrzebowanie na wodę do picia i na potrzeby gospodarcze.

Zbiornik Biskupi Bór ma powierzchnię 32 km2. Stanowią go piaszczyste utwory czwartorzędowe wypełniające głęboką dolinę kopalną Białej Przemszy. Miąższość pozostawionych nawodnionych utworów piaszczystych dochodzić może do 50 m, a głębokość występowania poziomu wodonośnego wynosi od 2 do 30 m. Są to przede wszystkim piaski średnio- i drobnoziarniste oraz utwory żwirowe i rumosze, występujące głównie w spągowej części struktury geologicznej. Na obszarze zbiornika występuje ścisły związek hydrauliczny między zasobami wód podziemnych i wód powierzchniowych, dlatego zasoby traktowane są jako wspólne. Zasoby te eksploatowane są przez ujęcia powierzchniowe, zlokalizowane na rowach odwodnieniowych, zaś eksploatacja podziemna zasobów wodnych stanowi jedynie wariant awaryjny, w przypadku gdyby jakość wody w rowach odwodnieniowych uległa pogorszeniu. Obecnie nie ma rezerw zasobowych dla eksploatacji wód podziemnych ze GZWP nr 453. Szacowane zasoby odnawialne wynoszą 37 014 m3/d, a dyspozycyjne 29 611 m3/d).

## 3.8. Gospodarka wodno-ściekowa

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie miasta Sosnowiec wynosiła w 2019 roku 508,2 km, natomiast w roku 2023 długość eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej) wynosiła  561,8 km. Sieć wodociągowa obsługuje 100% mieszkańców miasta.

Miasto Sosnowiec zaopatrywane jest w wodę poprzez system magistral eksploatowanych i będących własnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna (GPW S.A.) połączonych z siecią rozdzielczą Sosnowieckich Wodociągów S.A. Zasilane jest z trzech niezależnych ujęć wodnych, znajdujących się zarówno na terenie miasta jak i poza jego granicami - są to jedyne źródła zaopatrzenia miasta w wodę dla celów konsumpcyjnych:

- Stacja uzdatniania wody „Maczki”,

- Stacja uzdatniania wody „Goczałkowice”,

- Stacja uzdatniania wody „Łazy”.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w Sosnowcu wynosiła w 2019 roku 426,2 km, natomiast w roku 2023 – 444,8 km. W 2019 roku z sieci korzystało 91,3% mieszkańców, zaś w 2023 roku 93,8% mieszkańców.

Na terenie miasta Sosnowiec funkcjonują 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych: Oczyszczalnia Radocha II oraz Oczyszczalnia Zagórze. Oczyszczalnie eksploatowane są przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.

Oczyszczalnia Radocha II zlokalizowana jest w południowej części miasta. Obciążenie oczyszczalni wynosi 411500 RLM, natomiast przepustowość hydrauliczna 65000 m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków z oczyszczalni Radocha II jest rzeka Przemsza. Ilość ścieków jakie może oczyszczać oczyszczalnia Radocha II zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym:

- średnia ilość ścieków Qśrd = 65 000 m3/d,

- maksymalna ilość ścieków Qmaxh = 6 229 m3/h.

Oczyszczalnia ścieków Zagórze znajduje się w północnej części miasta. Obciążenie oczyszczalni wynosi 17 000 RLM, natomiast przepustowość hydrauliczna 1 800 m3/d. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków z oczyszczalni Zagórze jest Rów Mortimerowski, który uchodzi do rzeki Bobrek w km 8+600, będącego dopływem Przemszy. Ilość ścieków jakie może oczyszczać oczyszczalnia ścieków Zagórze zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym:

- średnia ilość ścieków Q śrd = 2 000 m3/d,

- maksymalna ilość ścieków Q maxh = 200 m3/h.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m. in. poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. W roku 2023 na terenie miasta było 2 515 zbiorników bezodpływowych, natomiast 596 gospodarstw domowych wyposażonych było w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na terenie Miasta Sosnowiec zaplanowanych zostało wiele projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, można więc wnioskować, iż w następnych latach nastąpi dalszy rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, co w połączeniu z wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców o konsekwencjach niewłaściwego gospodarowania wodami (nieracjonalny pobór wód, zrzut ścieków bezpośrednio do środowiska), będzie powodować pomimo ciągle rosnącego zapotrzebowania na wodę, poprawę jakości wód w perspektywie do 2024 roku. Planowane w przyszłej perspektywie działania będą miały na celu m.in. zwiększenie odsetka mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, przy równoczesnej modernizacji tejże sieci. W tabeli w rozdziale 4 przedstawiono realizację zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Sosnowiec.

## 3.9. Geologia

### 3.9.1. Kopaliny

Budowa miasta Sosnowiec związana jest z geologiczną jednostką strukturalną tzw. blokiem górnośląskim. Sosnowiec znajduje się w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Najmłodsze przypowierzchniowe elementy budowy geologicznej regionu uformowały się w orogenezie alpejskiej. Obszar objęty granicami administracyjnymi miasta Sosnowca położony jest w zasięgu 3 podstawowych struktur geologicznych: kulminacji siodła głównego, północnego stoku niecki głównej i południowo-wschodniego skrzydła niecki bytomskiej.

W budowie geologicznej Sosnowca wyróżniamy krystaliczne podłoże prekambryjskie, na którym niezgodnie zalegają  utwory kambru, dewonu, karbonu, triasu i czwartorzędu. Na powierzchni reprezentowane są utwory górnego karbonu, triasu i czwartorzędu. Utwory karbonu górnego reprezentowane są przez osady serii paralicznej i limnicznej, wykształcone w postaci piaskowców, iłowców, mułowców, łupków i zlepieńców, w obrębie których występują pokłady węgla kamiennego. Osady triasowe zalegają niezgodnie bezpośrednio na karbonie w postaci nieregularnych pokryw. Trias reprezentowany jest przez piaskowce, piaski drobno- i średnioziarniste oraz iły, a także margle i wapienie dolomityczne. Osady czwartorzędowe wykształciły się w okresie zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego oraz w holocenie. Reprezentowane są przez różnoziarniste piaski, żwiry, iły, namuły rzeczne oraz gliny zwałowe. Osady te leżą bezpośrednio na osadach triasu lub lokalnie na utworach karbonu. Największe miąższości tych utworów występują obserwuje się w dolinach rzecznych. Utwory trzeciorzędu, nie zostały stwierdzone na terenie Sosnowca. W granicach Sosnowca występują udokumentowane w przeszłości i aktualnie eksploatowane złoża kopalin energetycznych w postaci węgla kamiennego stratygraficznie związanego z utworami karbonu oraz złoża piasku podsadzkowego, stanowiące osady czwartorzędu. Występowały także złoża wapieni i margli, a także złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej.

W poniższej tabeli zestawiono złoża kopalin na terenie miasta Sosnowiec, w oparciu o dane Państwowego Instytutu Geologicznego - Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2023 r.

Tabela 10. Wykaz złóż kopalin na terenie miasta Sosnowiec

| L.p. | Nazwa złoża | Stan zagospodarowania złoża | Zasoby [tys.t] |  | Wydobycie [tys. t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | geologiczne bilansowe | przemysłowe |  |
| Węgiel Kamienny |  |  |  |  |  |
| 1 | Sosnowiec | Z | 33 970 | - | - |
| 2 | Kazimierz - Juliusz | Z | 173 906 | - | - |
| 3 | Kazimierz - Juliusz 1 | Z | 92 074 | - | - |
| 4 | Jan Kanty | Z | 232 028 | - | - |
| 5 | Jan Kanty 2 | R | 8 575 | - | - |
| 6 | Modrzejów | R | 46 505 | - | - |
| 7 | Brzezinka - 2 | R | 320 520 | - | - |
| 8 | Mysłowice | Z | 27 429 | - | - |
| 9 | Saturn | Z | 61 074 | - | - |
| 10 | Siemianowice | Z | 44 765 | - | - |
| 11 | Siemianowice – Szopienice I | Z | 36 465 | - | - |
| 12 | Niwka - Modrzejów | Z | 113 676 | - | - |
| 13 | Porąbka - Klimontów | Z | 53 120 | - | - |
| 14 | Paryż | Z | 47 741 | - | - |
| Piaski |  |  |  |  |  |
| 15 | Bór (Wschód) | Z | 5 499.86 | 2 796.15 | - |
| 16 | Bór (Zachód) | E | 3 643.30 | 361.87 | 98.73 |
| 17 | Szczakowa - Maczki | R | 70 659 | - | - |
| Surowce ilaste ceramiki budowlanej |  |  |  |  |  |
| 18 | Dąbrowa Narodowa | P | 462 | - | - |
| 19 | Radocha | Z | 342 | - | - |
| Wapienie i margle |  |  |  |  |  |
| 20 | Sosnowiec- Środula | Z | 8 048 | - | - |

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2023 r., PIG, Warszawa 2024

Oznaczenie:

E - złoże eksploatowane

P - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie

R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo

Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane

## 3.10. Gleby

Gleby miasta Sosnowiec związane są głównie z działalnością człowieka i prowadzącą przez niego działalnością przemysłową oraz urbanizacyjną. Obok gruntów antropogenicznych Sosnowiec pokrywają gleby bielicowe brunatne, rędziny, mady rzeczne oraz tereny bezglebowe.

Grunty antropogeniczne zlokalizowane są w obrębie skwerów, budynków oraz zieleńców. Gleby bielicowe wykształcone na podłożu piasków luźnych pokrywają wschodnią część Sosnowca. Podobnie gleby brunatne wytworzone z piasków gliniastych. Mady rzeczne upodobały sobie środowiska wilgotnych dolin rzecznych. Tereny bezglebowe zlokalizowane są w obrębie terenów zabudowanych i poprzemysłowych.

Grunty rolnicze zajmują jedynie 19% powierzchni miasta. Większe powierzchnie upraw rolnych zlokalizowane są w Kazimierzu Górniczym, Ostrowach Górniczych, Klimontowie, Zawodziu, Maczkach i Porąbce.

Przekształcenia gruntów na terenie Sosnowca spowodowane są głównie działalnością górniczą. Pozostałości po intensywnej gospodarce przemysłowej stanowią zwałowiska odpadów pogórniczych oraz zbiorniki wód przemysłowych. Do zniekształcenia profili glebowych dochodziło również podczas prac przygotowawczych pod zabudowę budynków mieszkalnych i innych obiektów. Zabiegi te polegały na pokryciu powierzchni kilkucentymetrową warstwą humusu lub gruntów organicznych, a następnie zadarnieniu lub obsadzeniu roślinami ozdobnymi.

Na terenie miasta Sosnowiec brak jest punktów pomiarowych jakości gleb.

## 3.11. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Na mocy odpowiednich uchwał Miasto Sosnowiec wykonuje obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegające m.in. na odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. Zgodnie z ww. ustawą Gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a mieszkaniec/właściciel nieruchomości (lub w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) wpłaca na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Objęcie gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych jest natomiast fakultatywne. W roku 2023 gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych, zostało objętych 14 653 nieruchomości, w tym: nieruchomości zamieszkałe – 12 292, nieruchomości niezamieszkałe 1 460, nieruchomości mieszane jednorodzinne – 313, nieruchomości mieszane wielorodzinne – 588.

Na terenie Sosnowca działa Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Ekostacja Juliusz”. Mieszkańcy mogą oddawać tam odpady pozostałe odpady wielkogabarytowe, odpady poremontowe, odpady niebezpieczne, odpady zielone, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.

Od 2014 roku w Sosnowcu funkcjonuje Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych o przepustowości: sortowni rzędu 70 000 Mg/rok, odpadów biodegradowalnych rzędu 26 000 Mg/rok, kompostowni odpadów zielonych rzędu 3 000 Mg/rok, instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych rzędu 3 900 Mg/rok.

Według danych zawartych w „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2023 na terenie Miasta Sosnowiec” w skład poszczególnych frakcji zbieranych odpadów wchodzą następujące odpady:

- papier – odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (pojemnik/worek koloru niebieskiego);

- metale, tworzywa sztuczne – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (pojemnik/worek koloru żółtego);

- szkło – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (pojemnik/worek koloru zielonego);

- bioodpady – odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych (pojemnik koloru brązowego);

- „zielone” – odpady zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów (worek koloru brązowego);

- popiół – popiół z palenisk domowych (pojemnik koloru szarego);

- odpady niesegregowane (zmieszane);

- odpady wielkogabarytowe.

W 2023 roku z terenu Sosnowca odebrano 69 947,7836 Mg odpadów, z czego 35 913,7200 Mg to były niesegregowane zmieszane odpady komunalne. W tym samym roku w gminnym PSZOKu zebrano 4 395,9200 Mg odpadów.

Jednym z głównych priorytetów w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w Polsce, ze względu na troskę o zdrowie ludzi i ochronę środowiska, jest systematyczne usuwanie, nadal użytkowanych w znacznych ilościach, wyrobów azbestowych. Do roku 2032 z obszaru kraju powinny zostać usunięte wszystkie wyroby zawierające azbest. W dokumencie Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 roku, jako jedno z zadań samorządu terytorialnego zostało wymienione tworzenie programu usuwania azbestu.

Według stanu na październik 2024 roku, w Bazie Azbestowej wpisane jest jako zinwentaryzowane 19 293 120 kg wyrobów azbestowych, a do unieszkodliwienia pozostało 14 518 322 kg wyrobów azbestowych. Miasto Sosnowiec udziela dotacji do działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z obiektów zlokalizowanych na terenie Sosnowca. Na terenie miasta w obrębie składowiska odpadów komunalnych przy ul. Grenadierów znajdują się kwatery do składowania azbestu.

## 3.12. Ochrona przyrody i lasów

### 3.12.1. Obszary chronione

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie miasta Sosnowiec wynosi ok. 38 ha. Należą do nich:

- Użytek ekologiczny Torfowisko Bory,

- Użytek ekologiczny Śródleśne łąki w Starych Maczkach,

- Obszar Natura 2000 Dolina Białej Przemszy,

- 64 pomniki przyrody.

Obszar Natura 2000 Dolina Białej Przemszy – w lutym 2023 r. nastąpiła zmiana nazwy obszaru Natura 2000 (wcześniej Torfowisko Sosnowiec-Bory), znaczące powiększenie obszaru. W 2021 opracowano propozycję zmian granic obszaru, którą po akceptacji Rady Ministrów (uchwała Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”, M. P. z 2022 r. poz. 111) przekazano do KE. Komisja zatwierdziła zmianę decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk, a przedmiotami ochrony obszaru są następujące siedliska przyrodnicze:

- 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe. olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe);

- 7230 – Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;

- 7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);

- 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion;

- 3260 – Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis);

- 6216 – Haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs;

- 1903 – Lipiennik Loesela Liparis loeselii (L.) Rich.

Użytek ekologiczny Torfowisko Bory utworzony został w 2002 roku Rozporządzeniem Wojewody Nr 20/2002 z dnia 15 maja 2002 roku. Obejmuje powierzchnię 6,68 ha i leży w obrębie Leśnictwa Maczki, Nadleśnictwie Siewierz.

Użytek ekologiczny Śródleśne łąki w Starych Maczkach o powierzchni 31,28 ha utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Nr 25/2002 z dnia 10 czerwca 2002 roku. Zlokalizowany jest w obrębie leśnictwa Maczki.

Rysunek 3. Położenie form ochrony przyrody w Sosnowcu

Źródło: opracowanie własne

### 3.12.2. Lasy

Według danych GUS powierzchnia gruntów leśnych na terenie Miasta Sosnowiec wynosi 1 522,88 ha (lesistość = 15,8%). Pełnią one głównie funkcję ochronną oraz rekreacyjną. Większość lasów stanowi własność Skarbu Państwa – 1 120,88 ha, administrowane przez Nadleśnictwo Siewierz i Nadleśnictwo Chrzanów, pozostałe to grunty leśne prywatne – 402,00 ha, stanowiące własność Gminy Sosnowiec, Zarządu Wspólnot Gruntowych w Sosnowcu oraz Wspólnoty Leśnej w Sławkowie.

Siedliska leśne na terenie Sosnowca zostały znacznie przekształcone w wyniku działalności antropogenicznej. Do najczęściej występujących zbiorowisk leśnych należą bory z dominującą sosną zwyczajną. Wśród nich można wyróżnić:

- kontynentalny bór mieszany z dominacją sosny oraz dębów. Występuje on na stosunkowo niewielkich fragmentach w we wschodniej (południowo-wschodniej) części miasta,

- świeży bór sosnowy z występowaniem sosny oraz brzozy brodawkowatej,  świerku pospolitego. Runo ma tutaj charakter mszysto-krzewinkowy, w którym dominują krzewinki takie jak borówka czarna oraz borówka brusznica, a ponadto gatunki trawiaste oraz mchy,

- bór sosnowy na glebach torfowych – zbiorowisko to nawiązuje swym charakterem do sosnowych borów bagiennych, gdzie dominujące sosny. Zbiorowisko to występuje na niewielkich fragmentach w rejonie torfowiska w południowo-wschodniej części miasta.

W północnej i zachodniej części Sosnowca występują grądy dębowo-grabowe. W podmokłych miejscach w okolicach Przemszy, w północnej i zachodniej części miasta wykształciły się olsy.

Łęgi porastają doliny rzeczne. Na obszarze miasta znacznie przekształcone fragmenty łęgów zachowały się jedynie w nielicznych miejscach pośród zadrzewień w zachodniej, północnej i wschodniej części miasta. Drzewostan łęgowy reprezentowany jest przez łęg wierzbowo-topolowy oraz łęg olszowo-jesionowy.

Prócz zbiorowisk typowo leśnych na terenie miasta występują również inne formacje krzewiaste lub krzewiasto-drzewiaste. Należą do nich między innymi łozowiska, wikliny nadrzeczne i zakrzewienia śródpolne.

## 3.13. Poważne awarie przemysłowe

Istotne zagrożenie dla środowiska stanowić mogą przede wszystkim zakłady stosujące w procesie technologicznym różnorodne związki chemiczne mogące stwarzać potencjalne zagrożenie dla otaczających obszarów. Zakłady te zostały wytypowane przez GIOŚ jako potencjalnie niebezpieczne i wprowadzone do bazy potencjalnych sprawców awarii przemysłowych. Baza ta jest na bieżąco uzupełniana o dane gromadzone w trakcie kontroli potencjalnych sprawców. Corocznie jest ona przesyłana do rejestru centralnego, prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Przeciwdziałania Poważnym Awariom.

Wykaz zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. znajduje się na stronie internetowej: http://www.gios.gov.pl/pl/powazne-awarie.

W mieście Sosnowiec znajduje się jeden zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Jest to Raben Logistic Polska Sp. z o. o. oddział Sosnowiec działający przy ul. Inwestycyjnej 4 w Sosnowcu.

Dodatkowo siedzibę na terenie Sosnowca ma Spółka Polski Gaz S.A.. Z uwagi iż terminal przeładunkowy mieści się na terenie Sławkowa przy granicy z Sosnowcem, tak samo jak Rozlewnia Gazu Płynnego AmeriGas w Sławkowie nie zaliczany jest on do zakładów dużego ryzyka znajdujących się na terenie gminy.

W stosunkowo bliskim sąsiedztwie miasta zlokalizowana jest jedna z największych stacji rozrządowych w Europie – Tarnowskie Góry, terminal kontenerowy w Gliwicach Sośnicy (realizujący przewozy kombinowane kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych), a także jedna z największych w kraju rozrządowych stacji kolejowych Zabrzeg-Czarnolesie (Czechowice-Dziedzice). Sosnowiec posiada połączenia z siecią kolejową w ruchu krajowym i międzynarodowym.

W kwietniu 2014 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta został utworzony lokalny system wczesnego ostrzegania – LSWO. Jego celem jest zapewnienie sprawnego obiegu informacji między podmiotami systemu. LSWO obejmuje obieg informacji w zakresie całokształtu zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców (w tym pomocy społecznej i psychologicznej dla osób poszkodowanych), infrastruktury krytycznej, obiektów budowlanych, środowiska naturalnego, terrorystycznych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, porządku prawnego, funkcjonowania instytucji miejskich oraz powodujących znaczne straty materialne bez względu na ich przyczynę. Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego sporządza „Raport dobowy” zawierający informacje dotyczące zdarzeń na terenie miasta (w tym z KM Policji i KM PSP) i przesyła go pocztą elektroniczną Prezydentowi Miasta. W ten sposób Prezydent (oraz Zastępcy) otrzymuje pełną informację odnośnie wszystkich zagrożeń i sytuacji kryzysowych, jakie miały miejsce zeszłej doby. O zdarzeniach istotnych i związanych bezpośrednio z zagrożeniami dla zdrowia i życia mieszkańców Prezydent jest informowany na bieżąco. Ponadto dyżurny PCZK przekazuje wszystkim podmiotom otrzymane komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne, hydrologiczne, dotyczące ochrony środowiska i innych warunków mających wpływ na funkcjonowanie instytucji miejskich.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 18 lutego 2013 r. zostały wprowadzone zasady działania 
i organizacji Systemu Wczesnego Alarmowania. W jego skład wchodzą następujące jednostki:

- POADA (Powiatowy Ośrodek Analizowania Danych i Alarmowania) będący Formacją Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,

- drużyna wykrywania zagrożeń,

- Służby dyspozytorskie zakładów stwarzających zagrożenie dla środowiska realizujące zadania posterunków alarmowania.

System został utworzony na potrzeby zadań związanych z informowaniem, ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności na wypadek wystąpienia awarii technicznych, katastrof naturalnych, działań terrorystycznych.

# 4. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska

Na terenie miasta Sosnowca w latach 2022-2023 zrealizowano liczne zadania, które wyznaczone zostały w Programie Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec.

Zadania te znacznie przyczyniły się do poprawy środowiska na terenie miasta. Tabela 11 przedstawia listę zadań wyznaczonych do realizacji na lata 2022-2023, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację, kosztów realizacji, opisu zadań, a w przypadku braku realizacji, któregoś z zadań wskazane zostały przyczyny niezrealizowania zadań.

Tabela 11. Zadania zrealizowane w latach 2022-2023 w ramach Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany okres realizacji zadania | Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Poniesione koszty [zł] |  | Źródło finansowania | Opis zadania / Przyczyna niezrealizowania zadania | Stopień realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |
| Obszar interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec | 2021-2024 | Gmina | 78 720,00 | - | Budżet gminy, dotacje (40 000,00 dotacja z WFOŚiGW w Katowicach 38 720,00 Budżet gminy) | PGN przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 kwietnia 2022 r. Całość zapłacona w 2022 r. | Zadanie zrealizowane |
|  | Realizacja Planu adaptacji miasta Sosnowca do zmian klimatu do roku 2030 | 2021-2024 | Gmina | 14 760,00 | - | Budżet gminy | Raport z realizacji w latach 2019-2021 Planu Adaptacji Miasta Sosnowca do zmian klimatu do roku 2030 | Zadanie zrealizowane |
|  | Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej | 2021-2024 | Gmina | - | - | Budżet gminy, dotacje | Dane dot. realizacji konkretnych zadań w tym zakresie znajdują się w następnych pozycjach tabeli | Zadanie zrealizowane |
|  | Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie | 2021-2023 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 17 541,52 | 1 304 456,00 | Budżet gminy, NFOŚiGW, wkład własny mieszkańców | W dniu 9.09.2020r. zawarto porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020r. poz. 2127), którego przedmiotem jest współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych obejmujących m. in. wymianę, bądź likwidację urządzeń lub systemów grzewczych oraz zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze. W dniu 28.12.2022 podpisano umowę z firmą Budoprimex na realizację 14 przedsięwzięć. W ramach realizacji Programu w 14 budynkach wykonano prace dociepleniowe i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono i zlikwidowano 12 przestarzałych systemów grzewczych, zastępując je ekologicznymi systemami grzewczymi. | Zadanie zrealizowane |
|  | Program priorytetowy „Czyste Powietrze” | 2020-2029 | WFOŚiGW | 7 039 364,76 | 13 459 381,02 | Koszty własne mieszkańców, WFOŚiGW Czyste Powietrze | Wysokość dofinansowania w roku 2022 – 3 279 349,40 zł Wysokość dofinansowania w roku 2023 – 7 149 094,10 zł | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Program 4.6. Czyste Powietrze: Wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca | 2021-2023 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami, Mieszkańcy | 5 166,00 | 1 496 308,75 w tym 1 222 556,60 dofinansowanie (granty) 215 745,29 wkład własny Gminy | Koszty własne mieszkańców, RPO WŚl, budżet gminy | Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca w ramach poddziałania 4.6.1 Czyste Powietrze w Gminie Sosnowiec – konkurs RPO WSL 2014-2020. Program grantowy. | Zadanie zrealizowane |
|  | Program „Ciepłe mieszkanie” | 2023-2025 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 0,00 | 0,00 | WFOŚiGW, Koszty własne mieszkańców | Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, instalacji c.o. oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w lokalach mieszkalnych (własnościowych), w budynkach wielorodzinnych. W 2023 r. przyjęto 29 wniosków o dofinansowanie oraz 7 wniosków rozliczających, wypłata dofinansowania w styczniu 2024 r. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji | 2021-2024 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 2 146 633,00 | 1 080 885,00 | Budżet gminy | Dotacje do modernizacji ogrzewania, likwidacja przestarzałych źródeł węglowych. W 2022r. Udzielono 397 dotacji i zlikwidowano w 585 pieców, w 2023r.udzielono 147 dotacji i zlikwidowano 326 pieców. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Projekt „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko- dąbrowskiej”, POIS.01.07.02-00-0006/19” w ramach poddziałania POIS.01.07.02-POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2021-2024 | Tauron Ciepło Sp. z o.o. | 1 533 002,46 | 3 353 136,46 | Projekt pn.: „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności /środki własne | PLNE-2-Budowa sieci cieplnej oraz przyłączenie budynków przy ul. Leszno, Klimontowska/Rzeźnicza, Mariacka, Warszawska, Zaruskiego, 3 Maja, Targowa, Kilińskiego, Czeladzka, Andersa, Stalowa, Sobieskiego, Piłsudskiego, Witosa w Sosnowcu w ramach Projektu „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej” | Zadanie zrealizowane |
|  | Termomodernizacja obiektów publicznych w Gminie Sosnowiec | 2021-2024 | Gmina | - | - | Budżet gminy, dotacje | Dane dot. realizacji konkretnych zadań w tym zakresie znajdują się w następnych pozycjach tabeli | Zadanie zrealizowane |
|  | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14 | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 3 421 440,30 | - | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2) Środki Gminy | Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej oraz zwężenie otworów okiennych na klatce schodowej. Ocieplenie stropodachów, montaż zadaszeń nad wejściami, remont łazienek i pomieszczeń biurowych, modernizacja instalacji wewnętrznej. Wykonanie nowych instalacji c.o., modernizacja instalacji wod-kan oraz instalacji wentylacji, wykonanie częściowej izolacji termicznej elewacji od strony dziedzińca, wykonanie izolacji termicznej dachu krótkiego skrzydła. Zadanie zakończone. W dniu 29.08.2022 roku dokonano odbioru końcowego robót. | Zadanie zrealizowane |
|  | Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu | 2021-2022 | Gmina – Wydział Gospodarki Lokalowej | - | - | - | Zadania częściowo zrealizowane w poprzednim okresie raportowania, pozostałe wykazane w tabeli poniżej | Zadanie zrealizowane |
|  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 1 250,00 | 163 853,21 | Środki z Polskiego Ładu, Dotacja celowa GMZ, Budżet gminy | Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania są wykonywane roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, dociepleniem stropów nad ostatnią kondygnacją, wymianą pokrycia dachu nad łącznikiem i salą gimnastyczną, wymianą części zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, wymianą części wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonaniem wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej, wymianą nawierzchni na placu zabaw, wykonaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni, wymiana gazowego podgrzewacza wody. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37 | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 2 500,00 | 463 064,23 | Środki z Polskiego Ładu, Dotacja celowa GMZ, Budżet gminy | W ramach zadania są wykonywane roboty związane z docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji , docieplenie stropu, ocieplenie ścian strefy podziemia , remont tarasów i schodów zewnętrznych wymianą części stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej instalacja c.o., instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne , instalacje wentylacyjne. Opracowano dokumentację projektową. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiezdnej w Sosnowcu | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 2 500,00 | 343 390,70 | Środki z Polskiego Ładu, Dotacja celowa GMZ, Budżet gminy | Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania są wykonywane roboty związane z izolacją termiczną przegród zewnętrznych, stropu ostatniej kondygnacji, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianą niezbędnej stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, remontem instalacji wymiennika ciepła, wymianą instalacji c.o., usprawnieniem wentylacji w kuchni, przebudową schodów zewnętrznych, wymianą balustrad, remontem tarasów. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 2 500,00 | 768 571,59 | Środki z Polskiego Ładu, Dotacja celowa GMZ, Budżet gminy | Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania są wykonane roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych, izolacją ścian fundamentowych zewnętrznych ,modernizacją instalacji sanitarnej, docieplenie dachu, remont instalacji odgromowej. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 2 500,00 | 739 365,19 | Środki z Polskiego Ładu, Dotacja celowa GMZ, Budżet gminy | Opracowano dokumentację projektową. W ramach zadania są wykonywane roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, dociepleniem ścian piwnic i fundamentów, remontem pochylni i schodów zewnętrznych, wymianą części stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, instalacją c.o., instalacją ciepła technologicznego, instalacją elektryczną, instalacją wentylacyjną. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 315 360,00 | - | Inwestycje będące częścią wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW oraz z budżetu Gminy | Termomodernizacja budynku Szczecińska 2: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. | Zadanie zrealizowane |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 374 760,00 | - |  | Termomodernizacja budynku Szczecińska 4: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 378 000,00 | - |  | Termomodernizacja budynku Szczecińska 5: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 1 174 500,00 | - |  | Termomodernizacja budynków Szczecińska 12, 14, 15a: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 476 280,00 | - |  | Termomodernizacja budynku Szczecińska 16: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 544 860,00 | - |  | Termomodernizacja budynku Lipowa 18a: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 544 860,00 | - |  | Termomodernizacja budynku Lipowa 20: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 544 860,00 | - |  | Termomodernizacja budynku Lipowa 22: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2023 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | - | 722 999,52 |  | Termomodernizacja budynku Andersa 81: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 845 590,51 | - |  | Termomodernizacja budynku Andersa 83a: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 864 978,76 | - |  | Termomodernizacja budynku Andersa 85: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2023 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | - | 675 000,00 |  | Termomodernizacja budynku Andersa 87: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 1 549 800,00 | - |  | Termomodernizacja budynku Pułaskiego 9: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub montażu mieszkaniowych, dwufunkcyjnych kotłów gazowych kondensacyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  |  | 2023-2023 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 1 384 560,00 | 1171999,80 |  | Termomodernizacja budynku Czeladzka 25 cd: Modernizacja systemów grzewczych obejmująca likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na rzecz podłączenia do sieci ciepłowniczej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi. |  |
|  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Zaruskiego 1 wraz z przebudową przyłącza kanalizacyjnego etap I | 2022 | Miejski Zakład Zasobów Lokalowych | 988 416,00 | - | Budżet Gminy | Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Zaruskiego 1 wraz z przebudową przyłącza kanalizacyjnego etap I | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie | 2021-2022 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 5 644 186,80 | - | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego podział środków EFRR - 41,5% BP - 41,5% netto za instalacje oraz inspektorów nadzoru i inżyniera kontraktu, mieszkańcy Sosnowca 17% netto za instalacje OZE oraz cały naliczony podatek VAT, Gmina Sosnowiec 17% netto za inspektorów nadzoru i inżyniera kontraktu oraz z cały naliczony podatek VAT | Realizacja projektu odbywała się na terenie budynków mieszkalnych zlokalizowanych w 6 gminach woj. śląskiego tj.: Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny oraz Zawiercie. Liderem projektu jest Gmina Zawiercie. Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w postaci pellet. W ramach projektu Zakończono całość inwestycji, w ramach której na terenie Miasta Sosnowca wykonano: - montaż 50 szt. kolektorów słonecznych, - montaż 317 szt. instalacji fotowoltaicznych, - montaż 30 szt. kotłów na pellet, - montaż 54 szt. pomp ciepła cwu, - montaż 92 szt. pomp ciepła co+cwu. Koszt całkowity = 10 978 679,43 zł., dofinansowanie = 8 217 001,73 zł. | Zadanie zrealizowane |
|  | Bieżące informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływie na zdrowie | 2021-2024 | Gmina | 8 029,44 | 8 029,44 | Budżet gminy | Wynajem 8 sensorów jakości powietrza rozmieszczonych na terenie miasta, monitorujących jakość powietrza w zakresie: temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz stężenia pyłów zawieszonych PM 1, PM2.5 oraz PM10, wraz z dostępem do danych poprzez platformę Airly. Bieżące realizowanie Procedury Reagowania Kryzysowego dla Dyżurnych PCZK Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Sosnowca pn. ,,2.2.3. Procedury informowania właściwych organów, społeczeństwa oraz podmiotów o konieczności podjęcia działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych w przypadku otrzymania przez dyżurnego PCZK Sosnowiec powiadomienia o jakości powietrza ze wskazaniem POZIOMU Planu działań krótkoterminowych (PDK), jeśli występuje (I lub II lub III)" | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie zakazu spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych jako elementu zmian w świadomości społeczności oraz środek prewencyjny | 2021-2024 | Gmina, podmioty upoważnione przez gminę (straż miejska) | 15 304,89 brutto - koszty badań pobranych 23 próbek popiołu (koszt 1 próbki - 665,43 zł brutto) | 29 962,80 brutto - koszty badań pobranych 42 próbek popiołu (koszt 1 próbki - 713,40 zł brutto) | Budżet gminy | W 2022 r. Straż Miejska w Sosnowcu przeprowadziła 305 skutecznych kontroli kotłowni i pieców, w trakcie których pobrano 23 próbki popiołu, a przeprowadzona ich analiza wykazała, iż w 10 przypadkach w instalacjach spalane były odpady. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, związanymi z termicznym przekształcaniem odpadów (wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach), na sprawców takich czynów nałożono 28 mandatów karnych na kwotę 7 900 zł, skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu i nie udzielano pouczeń. Nie ujawniono przy tym wykroczeń z art. 334 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, polegających na nieprzestrzeganiu postanowień uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 07.04.2017r. Ponadto w 1 przypadku, w związku z uniemożliwieniem przeprowadzenia przez upoważnionych strażników kontroli w w/w zakresie skierowano pisemne doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu o podejrzeniu popełnienia przez osobę kontrolowaną przestępstwa z art. 225§1 Kodeksu Karnego. W 2023r. Straż Miejska w Sosnowcu przeprowadziła 245 skutecznych kontroli kotłowni i pieców, w trakcie których pobrano 42 próbki popiołu, a przeprowadzona ich analiza wykazała, iż w 30 przypadkach w instalacjach spalane były odpady. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, związanymi z termicznym przekształcaniem odpadów (wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach), na sprawców takich czynów nałożono 40 mandatów karnych na kwotę 17 800 zł i skierowano 6 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu - nie udzielano pouczeń. Ponadto w związku z nieprzestrzeganiem postanowień uchwały (antysmogowej) Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 07.04.2017r., co stanowi wykroczenie z art. 334 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 zł." | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 114 230,24 | 14 246 330,96 | Środki z Polskiego Ładu, Budżet gminy | Rozbudowa ul. Zaruskiego na całym odcinku od skrzyżowania z ul. Kombajnistów do ronda Jana Pawła II, przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaruskiego do skrzyżowania z ul. Blachnickiego wraz z rozbudową skrzyżowań, budową chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych. Zadanie w trakcie realizacji. | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów | 2022-2023 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 0,00 | 0,00 | - | Zadanie niezrealizowane z uwagi na zmianę priorytetowych realizacji Gminy Sosnowiec | Zadanie niezrealizowane |
|  | Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz | 2020-2022 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 542 848,67 | - | Budżet gminy | W ramach zadania dokonano częściowej rozbiórki istniejącego obiektu mostowego i wybudowano nowy przepust wraz z dojazdami oraz z elementami wyposażenia obiektu nad Rowem Mortimerowskim w ciągu ul. KWK Kazimierz - Juliusz w Sosnowcu. Wykonano roboty budowalne: przygotowawcze, ziemne, mostowe, drogowe, rozbiórkowe wraz z organizacją ruchu. | Zadanie zrealizowane |
|  | Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna | 2021-2024 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 0,00 | 0,00 | - | Zadanie niezrealizowane z uwagi na zmianę priorytetowych realizacji Gminy Sosnowiec | Zadanie niezrealizowane |
|  | Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze Centrum | 2020-2022 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 557 190,62 | - | PO EBI | "W roku 2022 zrealizowano następujące elementy modernizacji: wymiana poręczy schodowych, montaż płyt HPL, wymiana układu pompowego wraz z szafą sterowniczą, dostawa i montaż wiaty rowerowej, dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów, oświetlenie tunelu, dostawa i montaż platform dla osób niepełnosprawnych, instalacja elektryczna, monitoring wraz z instalacją, dostawa i montaż gablot informacyjnych, opłata za pełnienie nadzoru inspektorskiego." | Zadanie zrealizowane |
|  | Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej | 2020-2022 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 2 113 498,09 | - | Budżet gminy | W ramach zadania pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowano kompletną dokumentację projektową. Zmodernizowana została droga w ciągu ul. Naftowej w Sosnowcu, chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe, wymieniono wpusty deszczowe z przyłączami, zamontowano krawężniki, obrzeża i oporniki, wybudowano studnie kanalizacyjne, wykonano skarpy, oznakowanie poziome w ciągu ul. Naftowej w Sosnowcu. | Zadanie zrealizowane |
|  | Uwzględnienie w planach rozwoju transportu działań mających wpływ na jakość powietrza poprzez upłynnienie ruchu pojazdów, budowę obwodnic i wprowadzenie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężkich | 2021-2024 | Zarządcy dróg | b.d. | b.d. | b.d. | - | Brak danych o realizacji zadania |
|  | Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 2 311 242,97 | 2 635 778,91 | Dotacja celowa GZM, Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Budżet gminy | Rozbudowa ul. Hubala-Dobrzańskiego od skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. Zapolskiej wraz z przebudową skrzyżowania oraz rozbudową ul. G. Zapolskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Hubala Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II. W ramach zadania zostanie przebudowany układ drogowy, chodniki, oświetlenie, powstanie nowa kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa, zintegrowany przystanek autobusowo /tramwajowy, oraz nowe miejsca parkingowe dla obsługi Centrum Pediatrii. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Przebudowa ul. Małachowskiego | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 305 332,98 | 21 187 856,81 | Budżet gminy | Przebudowa ul. Małachowskiego w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników, miejsc parkingowych, elementów małej architektury, przebudowa oświetlenia i monitoringu, rewitalizacja zieleni na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Mościckiego wraz z przebudową ul. Targowej i Kościelnej na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Modrzejowskiej. | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec | 2021-2024 | Gmina – Wydział Inwestycji | 161 305,20 zł | 589 064,00 zł | Budżet gminy, Dotacja celowa GZM | Zakres rzeczowy inwestycji dotyczy rozbudowy odcinka istniejącej drogi ekspresowej S1 na długości 1050m, budowy węzła drogowego wraz ze skrzyżowaniami typu rondo, budowy odcinków drogi gminnej łączącej istniejący układ drogowy miasta z węzłem i drogą S1, budowy obiektów inżynierskich w ciągu drogi S1 i drogi gminnej, budowy odwodnienia dróg (rowy drogowe, przepusty, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne), budowy urządzeń ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające, przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej oraz kanałów technologicznych. Stan realizacji zadania: w dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z firmą Highway sp. z o.o. na aktualizację dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe, uzyskiwanie warunków przebudowy i opracowanie na ich podstawie projektów branżowych i projektu budowlanego, zatwierdzenie programu badań geotechnicznych i linii pasów drogowych z GDDKiA. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Rozwój komunikacji publicznej i stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej mającego na celu przesiadkę z samochodów na rzecz transportu zbiorowego | 2022-2023 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | - | 56 582 952,00 | Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- ZIT”. | W zakresie swoich kompetencji (rozwoju komunikacji publicznej): Zakup 22 sztuk autobusów z napędem spalinowo-elektrycznym (autobusy niskoemisyjne). W zakresie swoich kompetencji (rozwoju komunikacji publicznej): Wprowadzenie do eksploatacji 8 sztuk autobusów z napędem elektrycznym (autobusy zeroemisyjne) przekazanych na podstawie umowy użyczenia przez Górnośląsko-Zagłebiowską Metropolię - Zakup sfinansowany ze środków pozyskanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu | 2021-2022 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | 41 712 885,26 | 3 561 309,69 | UE | "Zadanie obejmuje budowę nowej dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 6800 mtp (długość odcinka ok. 3400 m) od dotychczasowej pętli tramwajowej, poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (budowa wiaduktu), jednopoziomowe skrzyżowanie z al. Wolności (tylko z chodnikiem), ul. Ks. F. Blachnickiego, dalej – wzdłuż obustronnej zabudowy ul. Białostockiej, jednostronnej zabudowy Al. I. Paderewskiego i dwustronnej zabudowy przy ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego do skrzyżowania z ul. Braci Mieroszewskich - 11-go Listopada (rondo Jana Pawła II). Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę dwutorowej linii tramwajowej, budowę sieci trakcyjnej, budowę układu zasilania, budowę podstacji trakcyjnej, budowę wiaduktu wraz z rozwiązaniami komunikacji pieszej w postaci schodów i wind pomiędzy przystankami tramwajowymi pod obiektem a przystankami autobusowymi zlokalizowanymi na wiadukcie tworząc węzeł przesiadkowy. Zakres niezbędny do wybudowania i uruchomienia linii tramwajowej wraz z wyposażeniem w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, budowę / przebudowę układu drogowego, budowę odwodnienia torowiska, budowę 13 peronów przystankowych, przebudowę kolizji z obcą infrastrukturą, przebudowę oświetlania ulicznego, przebudowę sygnalizacji świetlnych." | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru) | 2022-2023 | Tramwaje Śląskie S.A. | 2 023 443,17 | 39 927 707,71 | UE | "Przebudowa jednotorowej linii tramwajowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu między skrzyżowaniami ulic: Gen. W. Andersa a Orląt Lwowskich. W ramach zadania powstanie częściowo dwutorowa linia tramwajowa o łącznej długości ok. 5 635 mtp (w tym ok. 4 495 mtp linii dwutorowej i ok. 1 140 mtp linii jednotorowej); [długość odcinka wynosi ok. 3 387 m w tym ok. 2 247 m linii dwutorowej i ok. 1 140 m linii jednotorowej]. Zakres zadania obejmuje m.in.: przebudowę jednotorowej linii tramwajowej dwutorową, budowę odwodnienia torowiska, przebudowę sieci trakcyjnej, przebudowę kolizji z obcą infrastrukturą, przebudowę 8 peronów przystankowych." | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: - ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, - ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka | 2021-2023 | Tramwaje Śląskie S.A. | 17 146 624,33 | 7 801 110,22 | UE | "Przebudowa dwutorowej linii tramwajowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Gen W. Andersa oraz pasie rozdziału ul. 1-go Maja w Sosnowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ronda Gierka. Łączna długość przebudowywanej trasy tramwajowej wynosi ok. 5 920 mtp (długość odcinka ok. 2 960 m). Zakres zadania obejmuje m.in.: przebudowę dwutorowej linii tramwajowej, budowę odwodnienia torowiska, przebudowę sieci trakcyjnej, przebudowę kolizji z obcą infrastrukturą, przebudowę 16 peronów przystankowych." | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli Będzińska w Sosnowcu. Przebudowa pętli Będzińska w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej | 2021-2022 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | 234 659,47 | - | Środki własne, dotacje | Zadanie realizowane w latach wcześniejszych. Wartość zakończonego zadania netto 18.586.987,33 zł w tym dofinasowanie w kwocie netto 12.498.391,01 zł | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3-go Maja | 2021-2022 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | 2 142 939,67 | 7 386 414,36 | Środki własne | "Przebudowa jednotorowej linii tramwajowej usytuowanej w jezdni ulicy Małachowskiego w Sosnowcu na odcinku miedzy skrzyżowaniami ulic Mościckiego i 3-go Maja o łącznej długości ok. 390 mtp (długość odcinka ok. 390 m). W ramach zadania nie przewiduje się dobudowy drugiego toru. Zakres zadania obejmuje m.in.: przebudowę jednotorowej linii tramwajowej, przebudowę sieci trakcyjnej, budowę odwodnienia torowiska, przebudowę kolizji z obcą infrastrukturą, przebudowę 1 peronu przystankowego. | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ul. Baczyńskiego w Sosnowcu od wiaduktu nad S-86 do pętli Milowice | 2021-2024 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | 0,00 | 0,00 | - | Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach. | Zadanie niezrealizowane |
|  | Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Narutowicza od Ronda Ludwik do wiaduktu nad ul. 3 Maja | 2021-2024 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | 0,00 | 0,00 | - | Odstąpienie od realizacji zadania. | Zadanie niezrealizowane |
|  | Przebudowa torowiska tramwajowego Cmentarza Niwka w Sosnowcu do Pętli Mysłowice (za wyjątkiem odcinków zmodernizowanych) | 2021-2024 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | 0,00 | 0,00 | Środki własne | Realizacja własna Tramwajów Śląskich S.A. rozpoczęta w 2024. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Budowa linii tramwajowej od dzielnicy Dańdówka do Ronda Papieskiego w Sosnowcu | 2021-2024 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | 330 000,00 | 3 075,34 | Środki własne | Zadanie w trakcje realizacji na etapie opracowania dokumentacji projektowej. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Wspieranie rozwoju transportu rowerowego oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz jego integracji z miejskimi systemami transportowymi | 2021-2024 | PKM Sosnowiec, Tramwaje Śląskie S.A. (w zakresie swoich kompetencji) | b.d. | b.d. | Środki własne | Zadanie realizowane na bieżąco poprzez budowę ścieżek rowerowych, utrzymywanie i konserwację systemu rowerowego w mieście, przebudowę i rozbudowę infrastruktury tramwajowej, podejmowanie akcji promocyjnych np. Zagłębiowska Masa Krytyczna - inicjatywa społeczna działająca na rzecz udogodnień dla rowerzystów i poprawy bezpieczeństwa w ruchu miejskim. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec | 2021-2022 | Gmina – Wydział Gospodarki komunalnej | - | - | - | Zadanie zrealizowane w latach 2020-2021 | Zadanie zrealizowane |
|  | Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II | 2021-2023 | Gmina – Wydział Administracji Drogowej | 600 416,51 | 729 734,40 | Budżet gminy | Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu - etap II | Zadanie zrealizowane |
| Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadzenia i odnowa zieleni ochronnej przy drogach gminnych i powiatowych | 2021-2024 | Gmina | Koszty w ramach funkcjonowania jednostki |  | Budżet Gminy | - | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Sporządzenie Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Sosnowca | 2022 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 374 412,00 | - | Budżet Gminy | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Uwzględnianie terenów narażonych na oddziaływanie hałasu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | 2021-2024 | Gmina | Koszty w ramach funkcjonowania jednostki |  | Budżet Gminy | Określając ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się uwarunkowania i ograniczenia wynikające ze Strategicznej mapy hałasu dla miasta Sosnowca. | Zadanie realizowane na bieżąco |
| Obszar interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. na podstawie umowy powierzenia zadania własnego Gminy, Straż Miejska | 263 600,00 | 288 000,00 | Budżet Gminy | Systematyczne kontrole właścicieli nieruchomości z zakresu prawidłowego zagospodarowania powstających na nich nieczystości ciekłych. Informowanie mieszkańców o obowiązujących przepisach z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz prawie ochrony środowiska z zakresu gospodarki ściekowej. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w związku z obowiązkiem przyłączenia nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe do istniejących sieci kanalizacyjnych. Działania prowadzone na terenie miasta Sosnowiec. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu, w tym środki z Ochrony Środowiska | 2021-2022 | Gmina - Wydział Gospodarki Komunalnej | 61 500,00 | 36 900,00 | środki własne Gminy | Opracowano koncepcję techniczną dla przedmiotowego zadania. Termin opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania 31.07.2024r. | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej | 2021-2024 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 217 998,00 | 163 589,00 | budżet Gminy | Dotacje do podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji). W 2022 r. udzielono 66 dotacji, w 2023 r. udzielono 49 dotacji. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej „Podlej deszczem w Sosnowcu” | 2021-2024 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 162 165,00 | 167 630,00 | budżet Gminy | Dotacje dla osób fizycznych do wykonania urządzeń zatrzymujących wody opadowe. W 2022 r. udzielono 52 dotacje, w 2023 r. udzielono 60 dotacji. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów w rejonie ul. Kraszewskiego 15 | 2021-2022 | Gmina – Wydział Gospodarki Komunalnej | 650 000,00 | - | środki własne Gminy | 1. wykonanie odwodnienia drogi wzdłuż budynku nr 15 wraz z częścią połaci dachowej, zabudowę dwóch zbiorników retencyjnych ø2000 oraz studni z pompą zatapialną do opróżniania ww. zbiorników celem umożliwienia Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych wykorzystania wód opadowych i roztopowych do pielęgnacji nasadzeń na terenie miasta, 2. odtworzenie nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej wzdłuż budynku przy ul. Kraszewskiego 15, 3. remont nawierzchni placu powyżej budynku Kraszewskiego 15 polegający na sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej i wykonaniu nowej warstwy ścieralnej. | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Morcinka, Dworcowa w Sosnowcu | 2021-2023 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 964 560,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | Wykonano w 100% tylko ul. Dworcową, dla ul. Morcinka brak zgody PKP. | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Skłodowskiej w Sosnowcu | 2021-2022 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 1 346 930,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | Zadanie rozpoczęto w 2021r. ( 619,25 tys. zł). | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej Stare Maczki w Sosnowcu dwa etapy | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 35 980,00 | 2 447 640,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Jedności, Kolejowa, Zdrojowa | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 216 520,00 | 1 206 590,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Sławkowskiej, Dojazdowej, Pekińskiej w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 1 299 410,00 | 2 492 990,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zapolskiej w Sosnowcu (od ujęcia GPW Zapolskiej do ul. Gierymskich) + budowa spięcia w pierścień (od ujęcia GPW Zapolskiej do Szpitala) w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 155 630,00 | 241 60,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | I etap zakończono w 2022 r II etap zrealizowano w 2024 r (618,19 tys. zł) Roboty zsynchronizowane z robotami gminy | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Orląt Lwowskich (od ujęcia GPW Mostowa do ul. Orląt Lwowskich kościół) + (od ujęcia GPW Mostowa do Designer Outlet) w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 113 620,00 | b.d. | Dokumentacja w 2023 r., wykonanie w 2024 r. | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Braci Mieroszewskich (od ujęcia GPW PPR do osiedla ul. Boh. Monte Cassino) w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 899 600,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej od ujęcia GPW Polmo do budynku przy ulicy Zielonogórska 1A w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 55 000,00 | 1 176 640,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa spinki sieci wodociągowej od ul. Braci Mieroszewskich (Pawilony) do ujęcia GPW Radomska przy ul. Łomżyńskiej w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 31 500,00 | 518 290,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności (od ujęcia GPW Wolności do hydroforu przy ul. Lenartowicza) w Sosnowcu, wraz z koncepcją zasilania dla hydroforu kontenerowego przy ul. Lenartowicza | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 93 190,00 | 1 111 110,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | Zakończono w 2024 r. (718,69 tys. zł) | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Broniewskiego w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 351 060,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego (od Al. Mireckiego do Jastrzębiej) | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 628 370,00 | 752 090,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Suchej (od nr 25 do 44) | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 24 000,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | Inwestycja przewidziana do realizacji wspólnie z gminą | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Obrońców Warszawy | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | - | - | Realizacja po przejęciu sieci od SRK | Zadanie niezrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ligonia i Arctowskiego | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | - | - | Realizacja po przejęciu sieci od SRK | Zadanie niezrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 10 440,00 | 220 780,00 | Środki własne | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowej | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 48 130,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | Inwestycja przewidziana do realizacji wspólnie z gminą | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kukułek (zasilenie z Inwest Eko Rol) | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 37 000,00 | 1 021,20 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 14 410,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Krasińskiego w Sosnowcu | 2021-2022 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 86 760,00 | - | Środki własne | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zaruskiego w Sosnowcu | 2022-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 45 000,00 | 702 430,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | zakończenie w 2024 r. (173,33tys zł) | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa przelewów sieci kanalizacyjnej w ul. 3 go Maja do rzeki 1 szt. w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | - | - | zadanie planowane do realizacji po 2024 | Zadanie niezrealizowane |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu (w ulicach: Starzyńskiego, Klubowej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej i Niecałej) „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - Etap IV” | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 210 800,00 | - | Środki własne | Wykonanie dokumentacji | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Budowa systemu przekierowania ścieków siecią kanalizacji ogólnospławnej z Oczyszczalni Zagórze do Kolektora Północnego w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 23 600,00 | 111 470,00 | Środki własne | Wykonanie dokumentacji | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Małachowskiego (od ul. 3 Maja do ul. Kościelnej) | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 131 360,00 | Środki własne | I etap – 2021 r. II etap – 2023 r. | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa napowietrzania dla tłoczni PS Krakowska | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 41 420,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | Wykonanie dokumentacji | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej 4-10 | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 21 700,00 | 373 72,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 583 550,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wysokiej i Kordonowej | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 584 070,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Studziennej 12-18 | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 31 020,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Suchej - Czeladzkiej | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | b.d. | b.d. | b.d. | inwestycja przewidziana do realizacji wspólnie z gminą | Zadanie niezrealizowane |
|  | Zabudowa zaworów zwrotnych na przelewach: Kresowa, Naftowa i Ostrogórska i przebudowa komór przelewowych Kresowa i Naftowa | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 40 930,00 | 284 840,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | Zrealizowano dla ul. Kresowej, ul. Naftowa, Ostrogórska kontynuacja po 2023 | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Modernizacja zasuw wraz z zabudową napędów zasuw dopływowych na obiekcie PS C-3 oraz PS Kazimierz | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 62 510,00 | - | Środki własne | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Zakup i montaż 3 szt. pomp zatapialnych na przepompowni Bobrek - komora nr 2 | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 831 460,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa tłoczni Koziebąka | 2021-2025 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | b.d. | b.d. | b.d. | Wykonanie dokumentacji, realizacja zadania w kolejnych latach | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej 81, dz.2669,85,87,89,89a | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 18 770,00 | b.d. | - | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Makuszyńskiego 13a,13b,13c,13d, 15a, 15b, 15c, 19c, 21,21a,21b | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 75 290,00 | Środki własne, umorzenie pożyczki WFOŚiGW | - | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Makuszyńskiego 4a, 4c, 5c, 5e, 5f, 5g,5h,5i | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. |  |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Starowiejskiej 56a, 64b | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 127 200,00 | - | Środki własne | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tylnej dz. 6631, 9, dz.6629,11,13 | 2022 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 195 590,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Wymiana zasuwy nożowej na rurociągu tłocznym przepompowni PS Bobrek znajdującej się w komorze zasuw wraz z montażem napędu elektrycznego do dwóch zasuw | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 94 940,00 | - | Środki własne | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Renowacja istniejących przelewów burzowych lub budowa nowego kolektora prawobrzeżnego na wysokości ul. Ostrogórskiej | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | b.d. | b.d. | b.d. | Wykonanie dokumentacji, realizacja zadania w kolejnych latach | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Fredry, Nowej, Anki Kowalskiej, Broniewskiego w Sosnowcu | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 129 740,00 | b.d. | Faza końcowa przetargu wspólnego z gminą, realizacja od 2024 | Zadanie zrealizowane częściowo |
|  | Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu - etap V | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 312,12 | 14 844,70 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Przebudowa pompowni II0 i osadu wtórnego oraz pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu | 2022 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 3 931 960,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Regulacja i udrożnienie koryta cieku Jamki km 0-1+750 | 2021-2024 | Wody Polskie | 13 996, 48 | - | Środki własne, | Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Jamki w km 0+000-1+800 w m. Sosnowiec i w km 1+800 -2+030 w m. Dąbrowa Górnicza | Zadanie zrealizowane |
|  | Przebudowa lewego i prawego wału rzeki Bobrek (w granicach administracyjnych Sosnowca) | 2021-2024 | Wody Polskie | b.d. | b.d. | b.d. | - | Zadanie niezrealizowane |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2021-2024 | Mieszkańcy | b.d. | b.d. | Koszty własne mieszkańców | - | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania wody | 2021-2024 | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 43 192,62 | Środki własne | Przeprowadzono Konkurs pod nazwą; ." Czy wiesz, ile wody potrzeba do wyprodukowania…" , którego celem było zwrócenie uwagi odbiorców naszych usług, a przede wszystkim najmłodszych mieszkańców na znaczenie wody na Świecie. Wygrany komiks promuje wśród mieszkańców Sosnowca działalność przedsiębiorstwa, wykorzystywany jest również w celach informacyjno-edukacyjnych, poprzez poszerzanie wiedzy w zakresie roli i ważności wody, która wykorzystywana jest podczas produkcji np. żywności, ubrań, przedmiotów codziennego użytku. | Zadanie realizowane na bieżąco |
| Obszar interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadzór administracyjny nad wydanymi decyzjami w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontrole przedsiębiorców | 2021-2024 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | koszty w ramach funkcjonowania jednostki |  | Budżet gminy | W 2022 roku przeprowadzono 10 kontroli i oględzin zakładów w zakresie gospodarki odpadami, w 2023 roku przeprowadzono 8 kontroli w tym zakresie. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Sosnowiec | 2021-2024 | Gmina (przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu) | 59 380 706,29 | 59 575 137,14 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona na konto gminy przez właścicieli nieruchomości | Odbiór odpadów komunalnych realizowany jest w ramach podpisanej umowy z Przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się w ramach umowy wykonawczej - Aneks nr 3 z dnia 01.02.2016 r. do umowy wykonawczej z dnia 22.01.2010 r.- MPGO Sp. z o.o. z siedzibą: 41-216 Sosnowiec, ul Grenadierów 21 (z późn. zm). | Zadanie zrealizowane |
|  | Prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) | 2021-2024 | Gmina (przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu) | 2 848 151,29 | 3 023 360,19 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona na konto gminy przez właścicieli nieruchomości | Prowadzenie GPSZOK odbywa się w ramach umowy wykonawczej - Aneks nr 3 z dnia 01.02.2016 r. do umowy wykonawczej z dnia 22.01.2010 r.- MPGO Sp. z o.o. z siedzibą: 41-216 Sosnowiec, ul Grenadierów 21 (z poźn. zm.). | Zadanie zrealizowane |
|  | Sporządzanie corocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi | 2021-2024 | Gmina | 8 000,00 | 9 200,00 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona na konto gminy przez właścicieli nieruchomości | Sporządzenie Sprawozdania w ramach działania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. | Zadanie zrealizowane |
|  | Bieżąca likwidacja „dzikich wysypisk” | 2021-2024 | Gmina | 1 274 049,98 | 1 384 071,62 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona na konto gminy przez właścicieli nieruchomości | Realizacja w ramach działania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. | Zadanie zrealizowane |
|  | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 2021-2024 | Gmina – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 85131,00 | 97033,00 | budżet Gminy | Dotacje do usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W 2022r. udzielono 4 dotacje, w 2023r. udzielono 9 dotacji. | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Etap I: Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ul. Grenadierów – kwatera III (D) | 2021-2024 | MPGO Sp. z o.o. | 1 481 362,01 | 0,00 | Środki własne 12 224 998,18 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 079 492,28 zł | Rozbudowa kompleksu składowisk kwatera B i kwatera C o kwaterę D sektor D1 | Zadanie zrealizowane |
|  | Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Etap II: Budowa instalacji podczyszczania ścieków przemysłowych powstających na terenie MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 | 2021-2024 | MPGO Sp. z o.o. | 7 526 297,00 | 0,00 | Wartość inwestycji 15 757 000,00 zł Wartość pożyczki z WFOŚiGW 13 362 300,00 zł Środki własne 2 394 700,00 zł. | Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz kompleksu składowisk odpadów. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu – kwatera D sektor D2 | 2021-2024 | MPGO Sp. z o.o. | 62 500,00 | 71 000,00 | Środki własne, inne źródła | Rozbudowa kompleksu składowisk kwatera B, C i D (sektor D1) o kwaterę D sektor D2 | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Budowa kwatery składowania odpadów budowlanych zawierających azbest | 2021-2024 | MPGO Sp. z o.o. | 38 000,00 | 40 000,00 | Środku własne, inne źródła | Budowa składowiska na odpady azbestowe | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Budowa instalacji OZE – farma PV na terenach zrekultywowanego składowiska odpadów | 2021-2024 | MPGO Sp. z o.o. | 0,00 | 42 802,44 | Środku własne, inne źródła | Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW na zrekultywowanej kwaterze składowiska. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Modernizacja i przebudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sosnowcu | 2021-2024 | MPGO Sp. z o.o. | - | - | - | Realizacja zadania po wykonaniu prac koncepcyjnych | Zadanie niezrealizowane |
|  | Rozbudowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sosnowcu: Budowa linii do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i/lub budowlanych | 2021-2024 | MPGO Sp. z o.o. | - | - | - | Realizacja zadania po wykonaniu prac koncepcyjnych | Zadanie niezrealizowane |
| Obszar interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej oraz realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej, w szczególności na temat przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000 oraz walorów przyrodniczych | 2021-2024 | RDOŚ Katowice | - | - | - | - | Zadanie niezrealizowane |
|  | Usuwanie roślinności inwazyjnej | 2021-2024 | Gmina | Koszty w ramach funkcjonowania jednostki |  | Budżet gminy | - | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego | 2021-2022 | Gmina – Wydział Inwestycji | 21 798 857,56 | 32 586 508,16 | Środki RPO, Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Dotacja celowa GZM, Budżet gminy | W zakresie zagospodarowania terenów przy ul. Baczyńskiego: w ramach inwestycji zagospodarowano tereny zielone przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu stanowiące północno-wschodnią część Parku Tysiąclecia. Rewitalizacja obejmowała tereny zielone o powierzchni ok. 42 ha. Szczegółowy zakres prac w ramach planowanej rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Baczyńskiego obejmował: wykonanie pielęgnacji drzewostanu, wycinek drzew i krzewów, prześwietlenia terenu z podrostów, stworzenie nowych zbiorowisk oraz renaturalizację istniejących, montaż budek dla ptaków, nietoperzy, domków dla owadów, rewitalizację terenów podmokłych zbiornika wodnego Rów Kalny, poprzez pogłębienie oraz poszerzenie zbiornika Rów Kalny wraz z usunięciem roślin inwazyjnych (trzcina pospolita). Ponadto stworzono refugium dla płazów poprzez trzypunktowe przegłębienia terenu podmokłego tzw. żabowiska. Wykonanie ścieżek edukacyjnych, montaż małej architektury parkowej m. in. ławki, ławostoły, kosze, stojaki dla rowerów, nawiązujące do już istniejących na terenie parku oraz tablicy pamiątkowej w miejscu po byłym cmentarzu. W zakresie Budowy Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium - zadanie dotyczyło budowy nowego obiektu Egzotarium o kubaturze ok. 43 000 m3. W ramach obiektu wybudowano 3 strefy klimatyczne, sale edukacyjne, terrariów, akwaterrariów, pomieszczeń biurowych, hodowlanych, technicznych wraz z wyposażeniem. Zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. | Zadanie zrealizowane |
| Obszar interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie nadzoru nad lasami | 2021-2024 | Gmina, Nadleśnictwa | 17 409,38 2 900,04 | 17 409,38 13 000,00 | Środki własne Gminy | Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie Porozumienia. Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów. | Zadanie zrealizowane |
|  | Zakup sadzonek drzew | 2021-2024 | Nadleśnictwa | 6732,00 | 24 631,00 | Środki własne Nadleśnictwa Siewierz | Założenie upraw w wydzieleniach leśnych: 597f, 573d-02, 584d, 587f, 591i, 592s, 593d, 593i (odnowienia) oraz wykonanie poprawki w uprawie leśnej (573 d-01). W latach 2022-2023 na terenie Gminy Sosnowiec w lasach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Siewierz posadzono 114,39 tyś. szt. sadzonek drzew leśnych następujących gatunków: sosna pospolita, brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, jabłoń dzika, śliwa tarnina, śliwa ałycza, grusza pospolita, głóg. Posadzone młode pokolenie lasu jest monitorowane i pielęgnowane. | Zadanie zrealizowane |
| Obszar interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb oraz zarządzanie zasobami geologicznymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie i aktualizowanie wykazu zanieczyszczeń potencjalnych historycznych | 2021-2024 | Starosta w osobie Prezydenta Miasta Sosnowca na prawach powiatu | - | - | - | W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta Sosnowca nie otrzymał zgłoszeń dot. potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674-8+700 (na długości 863 m) | 2021-2024 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | 0,00 | 0,00 | NFOŚiGW w Warszawie | Opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, szczegółowy sposób realizacji przedsięwzięcia określi dokumentacja projektowa. Dokumentacja opracowana zostanie do końca sierpnia 2025 r. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu | 2021-2024 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | - | - | NFOŚiGW w Warszawie, środki własne | Zadanie obejmuje: prace przygotowawcze, rekultywacje techniczną, rekultywacje biologiczną, zabiegi pielęgnacyjne, roboty inwentaryzacyjne i geodezyjne. Protokolarne przekazanie terenu nastąpiło dnia 06.03.2024 r. Zostały wykonane roboty przygotowawcze. | Zadanie niezrealizowane |
|  | Rekultywacja techniczna i rekultywacja biologiczna zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a) w Sosnowcu | 2021-2024 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | 81 902,40 | 0,00 | NFOŚiGW w Warszawie, środki własne | Szczegółowy sposób realizacji przedsięwzięcia określa dokumentacja projektowa. Kierunek rekultywacji - zieleń nieurządzona. Aktualnie – uzyskiwanie od Miasta Sosnowiec zgody na nieodpłatne użytkowanie dwóch nieruchomości gruntowych objętych Decyzją rekultywacyjną. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Regulacja stosunków wodnych w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu | 2021-2024 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. | 0,00 | 0,00 | NFOŚiGW w Warszawie, środki własne | Szczegółowy sposób realizacji przedsięwzięcia określi dokumentacja projektowa. Aktualnie – opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja opracowana zostanie do końca grudnia 2025 r. | Zadanie w trakcie realizacji |
|  | Rekultywacja terenów na Borze Wschód w obszarze górniczym Bór III - 2-b | 2021-2024 | CTL Logistics Sp. z o. o. Zadanie zrealizowane przez Maczki-Bór S.A | b.d. (dane wrażliwe – informacje wewnętrzne Spółki) | b.d. (dane wrażliwe – informacje wewnętrzne Spółki) | Środki własne | Obszar górniczy ,,Bór III - 2-b” zastał zastąpiony przez Teren ,,Likwidowanego Odkrywkowego Zakładu Górniczego ,,Maczki-Bór” – część wschodnia i zachodnia. Spółka prowadzi prace mające na celu zakończenie rekultywacji na Terenie ,,Likwidowanego Odkrywkowego Zakładu Górniczego ,,Maczki-Bór” – część zachodnia i wschodnia. Rekultywacja odkrywkowych wyrobisk górniczych po eksploatacji piasku poprzez wypełnienie do rzędnych nawiązujących do rzędnych terenów otaczających, nieprzekształconych. Kierunek rekultywacji zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: tereny przemysłowe z zielenią towarzyszącą. Uzyskanie pierwszych Decyzji o zakończeniu rekultywacji dla części wschodniej planowane jest w 2025 r. | Zadanie w trakcie realizacji (wykonano ok. 5% zadania) |
|  | Zatrzymanie nadmiernego przeznaczania gruntów rolnych pod zabudowę poprzez stosowane zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | 2021-2024 | Gmina | Koszty w ramach funkcjonowania jednostki |  | Budżet Gminy | Wyznaczanie w MPZP terenów wolnych od zabudowy i wprowadzanie ustaleń eliminujących możliwość zabudowy | Zadanie realizowane na bieżąco |
| Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadzenie działań podnoszących świadomość ekologiczną np. konkursy, seminaria, obchody Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata i inne | 2021-2024 | Gmina, placówki oświatowe | 165 744,99 | 71 052,85 | Budżet gminy, Fundacja Sendzimira, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miejskie Przedsiębiorstwo Odpadami, Środki unijne (Projekt ERASMUS+) | Działania podnoszące świadomość ekologiczną takie jak: Dzień ziemi, Dzień wody, Sprzątanie świata, spotkanie z doradca ekologicznym UM, konkursy, quizy, cykliczne zdjęcie nt. Jak dbać o planetę, wycieczki, przedstawienia, Dzień drzewa, zbieranie elektrośmieci, baterii, nakrętek, akcje i warsztaty edukacyjne (m.in. nt. segregacji śmieci, recyklingu, oszczędzania wody i energii, klimatu, zdrowego odżywiania), zajęcia plastyczne, terenowe, lekcje o ekologii w języku angielskim, | Zadanie zrealizowane |
|  | Prowadzenie systemu informacji o środowisku i jego ochronie | 2021-2024 | Gmina | Koszty w ramach funkcjonowania jednostki |  | Budżet gminy | Wprowadzanie danych o prowadzonych postępowaniach administracyjnych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowiska, prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz publikowanie informacji o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Ekoportalu – publicznie dostępnym wykazie danych. | Zadanie zrealizowane |
|  | Akcja informacyjna dot. prawidłowej segregacji odpadów | 2022 | MPGO Sp. z o.o. | 4 502,92 | 0,00 | środki Gminy Sosnowiec | Wydruk i tłumaczenia ulotek, plakatów dot. prawidłowej segregacji w języku pl, ua, ang. | Zadanie zrealizowane |
|  | Ekososna z Ekostacji. Wymień surowce na rośliny. | 2022-2023 | MPGO Sp. z o.o. | 8 869,09 | 9 371,48 | środki własne oraz Gminy Sosnowiec | Akcja ekologiczna dla mieszkańców Sosnowca dot. zbiórki butelek PET, puszek aluminiowych i makulatury. W zamian za surowce można otrzymać kupon na rośliny. | Zadanie zrealizowane |
|  | „Sosnowiecki Lider Ekologii” | 2022-2023 | MPGO Sp. z o.o. | 12 000,00 | 12 000,00 | środki własne | Akcja ekologiczna w placówkach oświatowych dot. zbiórki baterii. | Zadanie zrealizowane |
|  | Warsztaty edukacyjne w placówkach oświatowych | 2022-2023 | MPGO Sp. z o.o. | 96 810,00 | 111 120,00 | środki Gminy Sosnowiec | Warsztaty ekologiczne dot. prawidłowej segregacji odpadów w placówkach oświatowych | Zadanie zrealizowane |
|  | EKOPIKNIKI | 2022-2023 | MPGO Sp. z o.o. | 6 655,32 | 4 685,50 | środki własne oraz Gminy Sosnowiec | Pikniki dla mieszkańców Sosnowca o tematyce ekologicznej | Zadanie zrealizowane |
|  | Warsztaty Recyklingowe | 2022-2023 | MPGO Sp. z o.o. | 5 725,00 | 8 990,60 | środki Gminy Sosnowiec | Konkurs recyklingowy dla szkół pt. "Ekochoinka", w którym nagrodą były warsztaty edukacyjne dotyczące recyklingu pt. "Las w słoiku", "Warsztaty krawieckie" | Zadanie zrealizowane |
|  | Eko Apka | 2022-2023 | MPGO Sp. z o.o. | 9 060,00 | 10 022,99 | środki Gminy Sosnowiec | Aplikacja na tel. kom. dotycząca harmonogramu wywozu odpadów oraz słownika odpadowego | Zadanie zrealizowane |
|  | Zielone Innowacje dla Szkół | 2022-2023 | MPGO Sp. z o.o. | 20 235,00 | 0,00 | środki własne | Konkurs dla szkół dot. przygotowania innowacyjnego projektu w zakresie ekologii i ochrony środowiska | Zadanie w trakcie realizacji |
| Obszar interwencji: Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrola zakładów przemysłowych na terenie miasta | 2021-2024 | Gmina | Koszty w ramach funkcjonowania jednostki |  | Budżet gminy | - | Zadanie realizowane na bieżąco |
|  | Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa | 2021-2024 | Państwowa Straż Pożarna, Policja | Koszty w ramach funkcjonowania jednostek |  | Środki własne | - | Zadanie realizowane w miarę potrzeb |
| Obszar interwencji: Kontrola i zarządzanie ochroną środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” | 2022, 2024 | Gmina - Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami | 4 200,00 | − | Budżet gminy | - | Zadanie zrealizowane |
|  | Sprawozdanie z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Sosnowca | b.d. | b.d. | Koszty w ramach funkcjonowania jednostki |  | Budżet gminy | - | Zadanie zrealizowane |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek oraz danych z Urzędu Gminy

Tabela 12. Zadania zrealizowane w latach 2022-2023 nieujęte w Programie Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

dla Gminy Sosnowiec

| Lp. | Nazwa zadania | Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Poniesione koszty [zł] |  | Źródło finansowania | Opis zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  | „Edukacja z zakresu przyrody, jerzyki-pomoc w walce z komarami” | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 4 000 | 4 600 | Budżet gminy | Dostawa 100szt. budek dla jerzyków w ramach |
|  | Wykonanie budek lęgowych dla ptaków | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | - | 14 73,5 | Budżet gminy | Realizacja decyzji Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Katowicach jako działania kompensacyjne |
|  | Dostawa budek lęgowych dla pustułek | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | - | 2 820 | Budżet gminy | - |
|  | Zakup środka biobójczego Cagrosept w pszczelarstwie | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 1 473,5 | 1 473,5 | Budżet gminy | - |
|  | Dostawa karmy wieloziarnistej dla ptaków dziko żyjących | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | - | 6760 | Budżet gminy | - |
|  | „Dostawa urządzeń do badania fizyki drzew (tomograf dźwiękowy, tree motion sensor)” | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | - | 166 652,7 | Budżet gminy | - |
|  | Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 15 353 219,48 | - | Budżet gminy | - |
|  | Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Białostockiej w Sosnowcu | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 170 355,00 | - | Budżet gminy | - |
|  | Doświetlenie lampą solarną skweru przy ul. Bławatków w Sosnowcu. | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 48 585,00 | - | Budżet gminy | - |
|  | Doświetlenie lampą solarną terenu stanowiącego własność Gminy Sosnowiec przy ul. Jaśminowej w Sosnowcu. | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 56 118,75 | - | Budżet gminy | - |
|  | Doświetlenie lampami solarnymi przejść dla pieszych w ciągu ul. Kukułek w Sosnowcu | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 168 356,25 | - | Budżet gminy | - |
|  | Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 78 720,00 | - | Budżet gminy | - |
|  | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Sosnowca | Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski | 0 | 0 | Budżet gminy | Nie zrealizowano w terminie. Zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Płatność w wysokości 41 399,00 zł w 2024r. |
|  | Prowadzenie edukacji ekologicznej (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje, działania informacyjne i szkoleniowe) związanej z ochroną powietrza | Straż miejska Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami UM | 10 070,26 | - | środki własne Straży Miejskiej w ramach działań własnych Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami UM WFOŚiGW w ramach realizacji programu Czyste Powietrze | Informowanie właścicieli kontrolowanych nieruchomości o obowiązujących przepisach i konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Spotkania z mieszkańcami w MEDIATECE Sosnowiec promujące realizowane w Gminie programy dot. poprawy jakości powietrza. Emisja 90 spotów radiowych reklamowych dotyczących programu Czyste Powietrze. |
|  | Realizacja projektu "LIFE. Śląskie -Przywracamy błękit" | Gmina | - | 15 195,33 | LIFE. Śląskie -Przywracamy błękit WFOŚiGW Czyste Powietrze | Prowadzono liczne prelekcje i akcje w szkołach i przedszkolach, realizowano kampanie edukacyjne z zakresu ochrony powietrza. Wysokość dofinansowania: 14 840,56 zł. |
|  | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Podjazdowej w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 1 124 040,00 | - | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. na Mazurkach w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 291 850,00 | - | Środki własne | - |
|  | Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej i Michałowskiego | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 42 860,00 | - | Środki własne | - |
|  | Wymiana pomp oraz szafy zasilająco - sterowniczej w przepompowni ścieków PS-2 w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 162 900,00 | Środki własne | - |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Schonów w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 84 950,00 | Środki własne | kontynuacja w 2024 roku |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Schonów w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 344 400,00 | Środki własne | kontynuacja w 2024 roku |
|  | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Orlej w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 430 800,00 | Środki własne | - |
|  | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. H. Sienkiewicza w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 68 890,00 | Środki własne | - |
|  | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. J. Hallera w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 108 660,00 | Środki własne | - |
|  | Renowacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w rejonie ul. Sedlaka i Ordonówny w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 317 300,00 | Środki własne | - |
|  | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Okulickiego w Sosnowcu | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 86 070,00 | Środki własne | - |
|  | Nadbudowa budynku stacji dmuchaw przy odtłuszczaczach wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali dmuchaw na magazyn odpadów (wraz z kosztami nadzorów inwestorskich i autorskich) | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 1 221 390,00 | 313 210,00 | Środki własne, kredyt inwestycyjny | - |
|  | Zabudowa nowego zbiornika biogazu wraz z rozbiórką istniejącego zbiornika (wraz z kosztami nadzorów inwestorskich i autorskich) | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 375 100,00 | Środki własne | kontynuacja w 2024 roku |
|  | Dostawa i montaż zasuw (DN 800 4 szt. i DN 500 4 szt.) w komorach zasuw nr 25.6 i 25.7 przy reaktorach biologicznych od 7.5 do 7.8 Oczyszczalni ścieków RADOCHA II | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | - | 797 000,00 | Środki własne | - |
|  | Dostawa i montaż klap zwrotnych dla pompy nr 07 na Pompowni ścieków I st. (Pompowni głównej) oraz dla pompy nr 09 na Pompowni osadu recyrkulowanego | Sosnowieckie Wodociągi S.A. | 239 870,00 | - | Środki własne | - |
|  | Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych nielegalnie porzuconych na terenie miasta | Gmina | - | 6 279,66 | budżet Gminy | W ramach zadania usunięto 2,005 Mg odpadów zawierających azbest. |
|  | Usuwanie nielegalnie porzuconych odpadów na podstawie decyzji lub wezwania nakazującego posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania | Posiadacz odpadów | b.d. | b.d. | środki posiadacza odpadów | W ramach zadania w 2022 roku wydano 6 decyzji i wezwań do usunięcia odpadów - nakazy zostały wykonane, usunięto wszystkie odpady. W 2023 roku wydano 2 decyzje i wezwania - nakazy zostały wykonane, usunięto wszystkie odpady. |
|  | Zakup drona antysmogowego wyposażonego w czujniki do pobierania próbek zanieczyszczeń do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej | Gmina | - | 161 130,00 | 150 000,00 środki w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, budżet Gminy | - |
|  | Projekt Śląskie Przywracamy Błękit | Gmina | - | 30 975,79 | środki unijne projektu, budżet Gminy | Zaprojektowanie i wydruk materiałów promocyjnych (broszury, naklejki, plakaty, kolorowanki, składanki, ulotki oraz długopisy, smycze, breloki, opaski odblaskowe, czapki, koszulki, kubki, torby bawełniane z logo Projektu) do realizacji projektu "Śląskie. Przywracamy Błękit" |
|  | Projekt "BeePathNet Reloaded" | Wydział Kultury i Promocji Miasta | 245 000,00 | - | Program UE Urbact III (85%), Gmina Sosnowiec (15%) | Utworzenie Pszczelej Ścieżki w Sosnwocu, działania edukacyjne i podnoszące świadomość mieszkańców nt. bioróżnorodności i roli pszczół w miejskim ekosystemie. |
|  | Zwierzogród (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu) | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 2 800,00 | - | Budżet Gminy | Stworzenie „Zwierzogrodu”, czyli ogrodu przyjaznego zwierzętom zamieszkującym okoliczne parki i las przy ul. Kalinowej (dzielnica Niwka-Dańdówka) oraz rezydujących czasowo w ogrodzie otaczającym budynek miejski przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu. Projekt obejmował stworzenie bazy pokarmowej dla pszczół oraz warunków lęgowych i bytowych dla wróbli, jeży i wiewiórek. |
|  | Sosnowiec - dawna kraina sosny (Pracownia Edukacji Żywej) | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 7 200,00 | - | Budżet Gminy | Przeprowadzono przyrodnicze warsztaty terenowe dla dzieci, które odbywały się na terenach zielonych Sosnowca - w lasach, na nieużytkach w pobliżu szkół, w dzikich częściach parków. |
|  | Święto Drzewa w Sosnowcu (Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja) | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | 30 000,00 | - | Budżet Gminy | Przeprowadzono akcję Święto Drzewa w placówkach oświatowych w Sosnowcu – podczas którym rozdano 300 sadzonek drzew. Przeprowadzono inaugurację Święta Drzewa w Sosnowcu oraz zostało stworzone słuchowisko dla dzieci oraz plansze edukacyjne. |
|  | Leśne połączenie - warsztaty doświadczania przyrody (Fundacja Leśne Projekty) | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | - | 12 000,00 | Budżet Gminy | Przeprowadzono warsztaty terenowe doświadczania przyrody, które łącznie trwały 96 h dla 253 osób ze szkół podstawowych na terenie miasta Sosnowca |
|  | Święto Drzewa w Sosnowcu (Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja) | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | - | 15 000,00 | Budżet Gminy | Przeprowadzono piknik ekologiczny (posadzono 12 rododendronów, 300 krokusów i narcyzów na łące kwietnej)oraz stanowiska edukacyjne (gry i warsztaty) m. in. z warsztatów sadzenia roślin, warsztaty z budowy schronień/budek dla zwierząt - 8 szt. W wydarzeniu wzięło udział 188 uczniów szkół podstawowych z Sosnowca |
|  | Mam wpływ - Seniorzy dla zrónoważonego rozwoju (Fundacja Humanitas) | Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | - | 3 000,00 | Budżet Gminy | Przeprowadzono: 1 wykład edukacyjny: "życie w smogu, wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowiei środowisko naturalne" - liczba uczestników 93 osoby; 1 warsztat: "tworzenie ekosystemów dla owadów"; 2 warsztat: "drugie życie odpadów, tworzenie ekologicznej biżuterii z odzysku"; 3 warsztat: "drugie życie z odpadów, rękodzieło z recyklingu" - 55 uczestników |
|  | Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu | Gmina – Wydział Administracji Drogowej, Wydział Inwestycji | 6 619 216,25 | - | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL), Fundusz Dróg Samorządowych | Przebudowa ul. Kukułek na całym odcinku wraz z budową ciągów pieszych, pobocza, kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia ulicznego. Gmina Sosnowiec odstąpiła od umowy z wykonawcą robót Junkobud Sp. z o.o. Wyłoniono nowego wykonawcę Silesia Invest Sp. z o.o. Wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami na całym odcinku, wykonano roboty związane z budową warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego, montażu krawężników i obrzeży, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci elektroenergetycznych. |
|  | "Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" | Wydział Inwestycji | - | 7 880,00 | Budżet Gminy | W ramach zadania został opracowany program funkcjonalno-użytkowy odebrany protokołem odbioru z dnia 19.12.2023 r. Przedmiotem zamówienia było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z doborem magazynu energii oraz ustaleniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej. |
|  | Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | - | 7 880,00 | Budżet gminy | W ramach zadania został opracowany program funkcjonalno-użytkowy odebrany protokołem odbioru z dnia 19.12.2023 r. Przedmiotem zamówienia było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z doborem magazynu energii oraz ustaleniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych w zakresie wykonania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej. |
|  | Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | 3 542 985,45 | 5 208 873,73 | 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) | Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, w tym także projekt zamienny tj. budowa wiaty nad istniejącym boiskiem wraz z budową zaplecza sanitarno-technicznego jako budynek. W ramach zadania rozbudowano monitoring wizyjny obejmujący wybudowaną halę sportową (6 kamer z okablowaniem). Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
|  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Niepodległości 7 w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | 1 250,00 | 1 571 241,50 | 1) Środki z Polskiego Ładu | W ramach zadania są wykonywane roboty związane z dociepleniem ścian piwnic, wykonaniem elewacji, dociepleniem stropdachu, wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej, remontem balkonów, remontem tarasu, schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych ogrodzenia, wykonaniem instalacji c.o., modernizacji węzła cieplnego, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji elektrycznych. Zadanie otrzymało dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji. |
|  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej 6 w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | 1 250,00 | 1 048 207,07 | 1) Środki z Polskiego Ładu | Opracowano dokumentację projektową. Zadanie otrzymało dofinansowanie. W ramach zadania są wykonywane roboty związane z pokryciem dachu , dociepleniem sali gimnastycznej + łącznika, dociepleniem ścian piwnic i stropodachu, wykonaniem elewacji, remontem schodów zewnętrznych oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych, częściową wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, Wykonanie instalacji sanitarnych. c.o., instalacji elektrycznych, instalacji wentylacyjnej, remontu niecki basenowej. |
|  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Jagiełły 3 w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | 1 250,00 | 791 528,16 | 1) Środki z Polskiego Ładu | W ramach zadania wykonano izolację i docieplenie fundamentów, wymieniono część instalacji odgromowej. Trwa wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana i montaż parapetów i podokienników, wymiana zewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiana wentylacji dla segmentu sportowego tj. sali gimnastycznej z zespołem szatniowym i biblioteki, wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w części kuchni, wymiana instalacji c.o., izolacja termiczna dachu i stropodachu wraz z remontem kominów, wymiana pokrycia dachowego. |
|  | Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | 18 997,12 | 14 391,76 | Budżet gminy | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa umożliwiająca wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu. Dokumentacja projektowa obejmuje: izolację fundamentów do linii terenu, wymianę stolarki okiennej, częściową wymianę poszycia dachu, wymianę instalacji odgromowej, likwidację barier architektonicznych, remont schodów zew., wymianę części opraw oświetleniowych, wymianę centralnego ogrzewania. |
|  | Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja, 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej | Wydział Inwestycji | 1 733 393,38 | ₋ | 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 2) Fundusz Dróg Samorządowych | W ramach zadania przebudowano ul. Ostrogórską od skrzyżowania z ul. 3 Maja do granicy z Gminą Mysłowice. Zadanie obejmowało przebudowę pasa drogowego a w tym: przebudowę jezdni, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę parkingu, budowę zatok postojowych, przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia, budowę odwodnienia, przebudowę infrastruktury kolidującej z zadaniem, budowę zatoki dla policji, przebudowę skrzyżowań na przedmiotowym odcinku. Dla odcinka od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską otrzymano dofinasowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Stan realizacji inwestycji - zadanie zostało zakończone. |
|  | Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości | Wydział Inwestycji | 329 160,92 | 2 571 156,73 | 1) Środki z Polskiego Ładu 2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 3) GZM dotacja celowa | W ramach zadania zostały wykonane prace związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci, trwają prace związane z przebudową dodatkowego odcinka gazociągu, wykonano kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, zabudowano okablowanie pod oświetlenie uliczne, wykonano roboty drogowe na odcinku Ł2 w zakresie jezdni i chodników oraz wykonano częściowo roboty drogowe na odcinku Ł1 w zakresie jezdni chodników i ścieżki rowerowej, wykonano odcinek Velostrady zamiennie za ścieżkę rowerową na odcinku Ł2. Przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową: 27.03.2024 r. Zadanie objęte dofinansowaniem z GZM (pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie otrzymało również dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu - edycja I. |
|  | Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap II | Wydział Inwestycji | 144 799,30 | 347 695,70 | Środki Gminy | W ramach zawartej w dniu 9.09.2022 r. umowy na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego w roku 2023 prace projektowe zostały zakończone. Zakres opracowane PFU obejmuje odcinek 3,5 km al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) od punktu styku z drogą krajową nr 86 do punktu styku z przebudowanym odcinkiem DK 94 na węźle z ul. 3 Maja. |
|  | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | 139 299,09 | 95 163,95 | 1) Środki z Polskiego Ładu 2) środki Gminy | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z – odcinek ul. Lenartowicza dł. ok. 227,30 m i odcinek al. Paderewskiego dł. ok. 110,80 m. Prace obejmują w szczególności rozbudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi na dojazdach. Budowę chodnika z betonowej kostki brukowej. Budowę ścieżki rowerowej. Budowę/przebudowę oświetlenia. Przebudowę/budowę/likwidację odwodnienia (kanalizacja deszczowa). Przebudowę/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu, wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Stan realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca zakończył prace projektowe i przedłożył dokumentację projektową do odbioru przez Zamawiającego. Dla zadania została wydana decyzja ZRID (decyzja prawomocna). |
|  | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | 150 914,87 | − | 1) Środki z Polskiego Ładu 2) środki z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg 3) środki Gminy | Zadanie realizowane w formule: „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów w Sosnowcu polegająca na rozbudowie istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów, budowie ronda wraz z bypassem, w kierunku ul. Minerów, budowie dodatkowych pasów ruchu, odtworzenie i wykonanie nowych zieleńców, budowie zatok autobusowych, budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, budowie/ przebudowie oświetlenia, przebudowie/ budowie/likwidacji odwodnienia (kanalizacja deszczowa), przebudowie/ zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna), wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład Program Funduszu Strategicznych. Stan realizacji: w trakcie realizacji. |
|  | Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – Etap II | Wydział Inwestycji | 234 414,64 | 5 101,20 | 1) środki z RPO 2) Dotacja celowa GZM 3) środki Gminy | Zakres rzeczowy inwestycji: W ramach zadania przebudowano pięć przejść podziemnych w ciągu ul. Piłsudskiego, 3 Maja, 1 Maja w zakresie wykonania zadaszeń, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano nowe tynki w obiekcie oraz okładziny wejść do przejścia z HPL, nowe oświetlenie, nowy monitoring, nowe odwodnienie. W ramach zadania został wykonany ciąg pieszo - rowerowy o długości ok. 6 km oraz zainstalowano 12 wypożyczalni rowerów. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020. Stan realizacji: Zadanie zakończone. |
|  | Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca – Etap III | Wydział Inwestycji | 470 818,13 | 5 416,76 | 1) środki z RPO 2) środki Gminy | Zakres rzeczowy inwestycji: W ramach zadania zostało przebudowane przejście podziemne w ciągu ul. Sienkiewicza w zakresie wykonania zadaszeń, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano nowe tynki w obiekcie oraz okładziny wejść do przejścia z HPL, nowe oświetlenie, nowy monitoring. W ramach zadania został wykonany ciąg pieszo - rowerowy oraz została zainstalowana wypożyczalnia rowerów. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020. Stan realizacji: Zadanie zakończone. |
|  | Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | 1 944 504,20 | 5 646 739,21 | 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 2) Dotacja Fundacji TIMKEN | W ramach zadania wykonano: pawilon, nawierzchnię kamienną i betonową, sieci uzbrojenia terenu, w tym odwodnienie budowanego placu, monitoring, zadaszenia wraz z siedziskami i zielonym dachem, dostawę i montaż elementów małej architektury, fontannę, parking za Sezamem wraz z ciągiem pieszym, wolnostojące litery przestrzenne, kwatery zieleni wraz z nasadzeniami, iluminację budynku dworca PKP. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dotacją Fundacji TIMKEN. |
|  | Odwodnienie ul. Jedności | Wydział Inwestycji | 542 791,21 | - | środki Gminy | W ramach zadania wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchnię jezdni, nawierzchnię wjazdów do posesji, nawierzchnię ciągów komunikacji pieszej, wycinkę drzew, nasadzenia zastępcze, budowę pompowni wód opadowych oraz oświetlenie. Stan realizacji inwestycji: zadanie zakończone. |
|  | Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec - Zespół Szkół nr 2 ul. B. Prusa 253a | Wydział Inwestycji | 15 500,00 | - | środki Gminy | W ramach zadania wykonano kaskadowe nasadzenia roślin wodolubnych w donicach z betonu architektonicznego oraz wykonano system rur drenarskich stanowiący połączenie poszczególnych donic i jednocześnie odprowadzający nadmiar wody z ogrodu deszczowego do niecki wykonanej przy donicach. Całość założenia dopełniają rabaty towarzyszące obsadzone kwitnącymi bylinami. |
|  | Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO 22/VII/3) | Wydział Inwestycji | 404 087,68 | - | środki Gminy | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, odebrane w dniu 03.11.2022r. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i nawierzchni, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. |
|  | Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) | Wydział Inwestycji | 357 105,53 | - | środki Gminy | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, odebrane w dniu 12.10.2022r. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej, wykonanie linowego placu zabaw, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. |
|  | Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7) | Wydział Inwestycji | 142 893,53 | 228 411,86 | środki Gminy | Zakres zadania obejmował wykonanie dwóch placyków o nawierzchni mineralnej, montaż siedzisk o konstrukcji betonowo drewnianej z drewna egzotycznego oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. |
|  | Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczno-przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność-Rekreacja-Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) | Wydział Inwestycji | 26 607,00 | 1 107 299,00 | 1) GZM dotacja celowa 2) środki Gminy | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj odebrane w dniu 29.11.2023r. Zakres zadania obejmował wykonanie mineralnych ciągów pieszych, zabudowę figur dinozaurów, koszy, ławek parkowych i regulaminów oraz wykonanie remontu alejki asfaltowej. Zadanie objęte dofinansowaniem z GZM (pomoc finansowa w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii). |
|  | Parking wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3) | Wydział Inwestycji | 292 869,90 | - | środki Gminy | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, odebrane w dniu 23.12.2022r. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i nawierzchni mineralnych, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. |
|  | Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) | Wydział Inwestycji | 350 503,79 | 299 820,70 | środki Gminy | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej, wykonanie schodów terenowych, wykonanie oświetlenia parkowego, montaż ławek i koszy oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. |
|  | Utworzenie parku przy Placu Papieskim | Wydział Inwestycji | 2 257 018,15 | 847 639,29 | środki Gminy | Zakres zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych, wykonanie fontanny, wykonanie oświetlenia parkowego, wykonanie zielonego labiryntu, montaż ławek i koszy oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. |
|  | Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1) | Wydział Inwestycji | 382 343,20 | - | środki Gminy | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, odebrane w dniu 29.11.2022r. Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i nawierzchni, montaż urządzeń siłowni plenerowej, elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. |
|  | Wymiana nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł na biomasę w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu | Wydział Inwestycji | - | 105 152,56 | 1) Dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego | Roboty zakończone i odebrane 18.12.2023r. Zakres robót obejmował wymianę starego kotła węglowego na kocioł niskoemisyjny na pellet drzewny wraz z automatyką, wkładem kominowym i niezbędną armaturą hydrauliczną. W ramach zadania wykonano montaż wentylacji nawiewno – wywiewnej do pomieszczenia kotłowni i składu opału. Ponadto zamontowano dwa okna PCV w pomieszczeniu składu opału oraz oddzielono pomieszczenie składu opału od kotłowi drzwiami ppoż. Zadanie dofinansowane w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – Konkurs Inicjatywa Antysmogowa w 2023 |
|  | Zielony skwerek dla wszystkich - ul. Długosza (BO23/VII/1) | Wydział Inwestycji | - | 367 255,62 | b.d. | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj odebrane w dniu 29.11.2023r. Zakres zadania obejmował wykonanie mineralnych ciągów pieszych, nasadzenia roślin ozdobnych, montaż koszy i ławek parkowych oraz wykonanie rozbudowy sieci oświetleniowej o dwa dodatkowe słupy oświetleniowe. |
|  | Wybieg dla psów ul. Dmowskiego (BO23/VII/3) | Wydział Inwestycji | - | 187 761,10 | b.d. | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj odebrane w dniu 29.11.2023r. Zakres zadania obejmował wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów wyposażonego w urządzenia sprawnościowe dla psów, ławki i kosze parkowe. |
|  | Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim | Wydział Inwestycji | - | 27 021,00 | b.d. | Zadanie realizowane w oparciu o opracowaną dokumentację projektową i uzyskaną decyzją administracyjną. Zakres realizacji obejmował wykonanie ogrodu deszczowego z nasadzeniami, zabudową małej architektury, wykonaniem ciągu pieszego oraz punktowego oświetlenia poziomego. |
|  | Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego (BO23/III/4) | Wydział Inwestycji | - | 19 332,10 | b.d. | Zadanie realizowane w oparciu o opracowaną dokumentację projektową i uzyskaną decyzją administracyjną. Zakres realizacji obejmował wykonanie ogrodu deszczowego z nasadzeniami, zabudową małej architektury i wykonaniem ciągu pieszego. |
|  | BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO23/O/26) | Wydział Inwestycji | - | 630 554,57 | b.d. | Zakres rzeczowy inwestycji : Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmował dokumentację projektową i roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem nowych ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej wokół zbiornika wodnego, remont murowanej pergoli, odnowienie zegara słonecznego oraz wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych. |
|  | Przyłączenie do sieci obiektów mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D przy ul. Gwiezdnej Sosnowiec | Tauron Ciepło | 227 584 | 57 996 | środki własne | - |
|  | Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego zasilającego obiekt przy ul. Mieleckiej w S-cu dz.nr 2505/3, 2506/7, 2507/6, 2509/1. | Tauron Ciepło | 96 139 | 1 086 413 | środki własne | - |
|  | Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego zasilaj. obiekt usł-han. ul. Norwida w S-cu | Tauron Ciepło | 423 000 | - | środki własne | - |
|  | Przyłączenie do sieci cieplnej obiektów mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Kiepury dz. 855, 856 i 858 oraz przy ul. Kiepury dz. 857, 860 i 1189 w Sosnowcu | Tauron Ciepło | 671 148 | 9 945 | środki własne | - |
|  | Przyłączenie do sieci ciepłowniczej ob. przy ul. Browarnej dz. 51 w Sosnowcu | Tauron Ciepło | 123 481 | 31 190 | środki własne | - |
|  | Przyłączenie do sieci ciepł. obiektu przy Al. Zwycięstwa 10 w Sosnowcu - montaż licznika | Tauron Ciepło | - | 2 875 | środki własne | - |
|  | Przyłącz. do sieci, zwiększenie zapotrzebowania dla bud. przy ul. Niweckiej 18 w Sosnowcu | Tauron Ciepło | - | 2 540 | środki własne | - |
|  | Przyłączenie do sieci bud. usł. zlokaliz. przy ul. Będzińskiej 41 w Sosnowcu | Tauron Ciepło | - | 10 271 | środki własne | - |
|  | Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego ul. Rydza Śmigłego dz.nr 3446 w S-cu budynki: A-Bi C-D | Tauron Ciepło | 619 628 | 377 510 | środki własne | - |
|  | Przyłączenie obiektu przy ul. Wspólnej 2 w Sosnowcu do sieci ciepłowniczej | Tauron Ciepło | 199 802 |  | środki własne | - |
|  | Zmiana sposobu zasilania obiektu przy ul. Kołłątaja 17 w Sosnowcu | Tauron Ciepło | 150 233 | 37 900 | środki własne | - |
|  | Zmiana sposobu zasilania obiektów przy ul. Krzywa 2 w Sosnowcu | Tauron Ciepło | 170 233 | 47 600 | środki własne | - |
|  | Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego zasilającego budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Szpaków dz. nr 1473 w Sosnowcu-etap 1 | Tauron Ciepło | - | 415 133 | środki własne | - |
|  | Wymiana sieci cwu Dn65- Dn50 – ul. Kalinowa 151 Sosnowiec – 2 x 36 mb | Tauron Ciepło | - | 39 278 | środki własne | - |
|  | Wymiana sieci Dn 350 ul. Kościuszki Sosnowiec | Tauron Ciepło | - | 91 347 | środki własne | - |
|  | Przekładkowa wymiana przyłącza wysokich parametrów oraz zewnętrznej instalacji odbiorczej c.o i cwu z GWC Czarna 14 w Sosnowcu. | Tauron Ciepło | - | 754 666 | środki własne | - |
|  | Wycinanie podszytów i podrostów teren równy lub falisty | Nadleśnictwo Chrzanów | - | 6 000 | środki własne | - |
|  | Rozdrabnianie pozostałości drzewnych bez mieszania z glebą | Nadleśnictwo Chrzanów | - | 12 468 | środki własne | - |
|  | Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. | Nadleśnictwo Chrzanów | - | 33 130 | środki własne | - |
|  | Odnawianie gleb | Nadleśnictwo Chrzanów | - | 24 580 | środki własne | Wyorywanie bruzd pługiem leśnym |
|  | Czyszczenia wczesne | Nadleśnictwo Chrzanów | - | 2 470 | środki własne | - |
|  | Czyszczenia późne | Nadleśnictwo Chrzanów | - | 10 062 | środki własne | - |
|  | Bezpieczne Maczki ul. Krakowska | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 221 400,00 | - | środki własne | W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wybudowano sygnalizację świetlną przy ul. Krakowskiej w Sosnowcu, dz. 792/89, obręb Maczki. W ramach zadania wykonano również: instalację kablową zasilającą sygnalizację świetlną, montaż szafy sterującej, odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, zieleńców, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na fragmentach w miejscu budowanej sygnalizacji świetlnej, dokonano przewiertów nad nawierzchnią asfaltobetonową jezdni na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Kadłubka, wykonano oznakowanie poziomego wraz z montażem oznakowania pionowego. Inwestycja zakończona w II kwartale 2022 r. |
|  | Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 227 448,14 | - | środki własne | W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego opracowano kompleksową dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 25 w ciągu ul. Krasickiego, na odcinku od ul. Mjr. Henryka Hubala-Dobrzańskiego do skrzyżowania z ul. Gołębią, montażu krawężników i obrzeży betonowych, budowy zatoczek z betonowych płyt otworowych w ciągu ul. Krasickiego oraz przy ul. Lompy w Sosnowcu. Inwestycja zakończona w III kwartale 2022 r. |
|  | Przebudowa ulicy Komela Ujejskiego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 448 949,99 | - | środki własne | W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy ciągów pieszych na miejsca postojowe wzdłuż ul. Komela Ujejskiego, wymiany nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z ułożeniem krawężników i obrzeży. Inwestycja zakończona w III kwartale 2022 r. |
|  | Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych – ul. Wawel | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 391 744,71 | - | środki własne | W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego opracowano kompleksową dokumentację projektową oraz wybudowano ogólnodostępne miejsca parkingowe w rejonie ul. Kaliskiej w Sosnowcu o nawierzchni z betonowych płyt otworowych wraz z drogą wewnętrzną z kostki brukowej betonowej, zamontowano krawężniki, obrzeża i palisady betonowe, zamontowano cztery słupy oświetleniowe wraz z instalacją kablową. Inwestycja zakończona w IV kwartale 2022 r. |
|  | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 200 480,00 | - | środki własne | W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową oraz wykonano utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki brukowej betonowej oraz z betonowych płyt otworowych, wybudowano schody terenowe na skarpie wraz z montażem barieroporęczy i najazdów dla wózków, zamontowano 5 sztuk ławek parkowych oraz sztuki koszy na śmieci oraz wykonano nasadzenia drzew i roślin ozdobnych. |
|  | Remont miejskiej infrastruktury drogowej DK94, remont cząstkowy ul. Orląt Lwowskich, wykonanie dodatkowego rowu odwadniającego wzdłuż skarpy DK94 przy ul. Kwiatowej, wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu inżynierskiego estakada DK94, naprawa uszkodzonych barier energochłonnych na wiadukcie w ciągu al. Zagłębia Dąbrowskiego, naprawa sterownika sygnalizacji świetlnej DK79 oraz usługa wymiany wraz z regulacją włazów kanałowych na drogach krajowych | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 1 445 810,52 | - | środki własne | - |
|  | Naprawa nawierzchni dróg m.in.: Lipowej, Wojska Polskiego, Orląt Lwowskich, regulacja i wymiana studni kanalizacyjnych, konserwacja dźwigów osobowych, platform przychodowych dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie dróg powiatowych | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 557 827,66 | - | środki własne | - |
|  | Remont fragmentu ul. Rydza Śmigłego w Sosnowcu | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 123 872,09 | - | środki własne | Remont fragmentu ul. Rydza Śmigłego w Sosnowcu polegający na wykonaniu robót budowlanych związanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznej, oczyszczaniem mechanicznych, ułożeniem warstwy ścieralnej. |
|  | Remont ul. M. Skłodowskiej-Curie, regulacja studni teletechnicznej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 277 907,43 | - | środki własne | - |
|  | Remont chodników na osiedlu Juliusz | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 180 592,12 | - | środki własne | W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wyremontowano chodniki w ciągu ul. Czołgistów w Sosnowcu, na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 36 oraz na działce nr 2638/16, obręb Porąbka. |
|  | Remont nawierzchni drogowej przy ul. Starowiejskiej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 355 862,60 | - | środki własne | W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wyremontowano ul. Starowiejską w Sosnowcu w zakresie: wymiany krawężników, frezowania nawierzchni asfaltowej, korytowania, wykonania nowej podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenia warstwy wiążącej i ścieralnej z masy asfaltowo-betonowej po uprzednim skropieniu. |
|  | Remont ul. Kraszewskiego | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 539 918,34 | - | środki własne | W ramach remontu ul. Kraszewskiego zostały wykonane roboty budowlane zw. Z wymianą zdegradowanej podbudowy, wymianą elementów krawędziowych, ułożeniem warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, wymieniono nawierzchnię chodnika wraz z całościową wymianą podbudowy, utwardzono pobocze gruntowe za pomocą płyt betonowych ażurowych tworząc miejsca postojowe dla samochodów osobowych. |
|  | Wymiana nawierzchni drogi przy ul. Kalinowej | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 168 656,60 | - | środki własne | W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wymieniono nawierzchnię drogi przy ul. Kalinowej 3-51 w zakresie: prac ziemnych, rozbiórki nawierzchni asfaltowej, montażu obrzeży betonowych, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. Zwiększono zakres robót o wymianę nawierzchni chodnika leżącego bezpośrednio przy działce 624/6 wraz z wymianą elementów krawędziowych. |
|  | Usługi uprzątnięcia i koszenia terenów miejskich | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 905 477,73 | - | środki własne | - |
|  | Zielone płuca BMC – akcja społeczna | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 818,00 | - | środki własne | W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono domki dla owadów, budki lęgowe oraz karmniki dla ptaków. |
|  | Remont chodnika przy ul. Gen. J. Wybickiego w Sosnowcu, roboty budowlane przy wejściu do budynku PKP, naprawa i konserwacja urządzeń na pacach zabaw i siłowniach terenowych | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 158 996,79 | - | środki własne | - |
|  | Zakup wraz z montażem pieca gazowego celem ogrzewania pomieszczeń socjalnych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 24 600,00 | - | środki własne | - |
|  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 282 402,90 | - | środki własne | Opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w ramach których zamontowane zostało nowe ogrodzenie panelowe, bramy i furtki. Zostało wykonane utwardzenie terenu za pomocą płyt betonowych ażurowych oraz kostki brukowej betonowej. Zamontowano małą architekturę |
|  | Zakup wraz z montażem panelowej zapory przeciwpowodziowej umieszczonej na ul. Jabłoniowej w Sosnowcu | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 44 999,99 | - | środki własne | - |
|  | Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 46 371,00 | - | środki własne | W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego opracowano kompleksową dokumentację projektową oraz wykonano trzy zatoczki z betonowych płyt otworowych, polegające na robotach: rozbiórkowych, ziemnych, montażu krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenia podsypki piaskowej, płyt ażurowych, plantowaniu terenu wokół prowadzonych robót, odtworzeniu terenów zieleni, ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż wymienionego krawężnika. |
|  | Za-JEZRZY-sta Niwka – kolorowe miejsce na mapie Sosnowca | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 155 794,84 | - | środki własne | W ramach zadania rozbudowano tereny parku miejskiego przy ul. Dybowskiego w Sosnowcu poprzez zakup i montaż: kamer leśnych, elementów wyposażenia boiska zewnętrznego do gry w piłkę nożną, zestawu piłkochwytów, figury jeża, wieży lęgowej dla jerzyków, budki dla jeży, szlabanu drewnianego, drewnianych tablic edukacyjnych i informacyjnych, łamigłówek drewnianych, zamontowano barieroporęcze oraz najazdy dla wózków na schodach terenowych, montaż obrzeży betonowych pod łąki kwietne celem nasadzenia roślin i łąk kwietnych. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek oraz danych z Urzędu Gminy

# 5. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska

Podstawą monitoringu realizacji programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska. Wartości wskaźników przyjętych w obowiązujących dotychczas Programach Ochrony Środowiska byłyby trudne do zweryfikowania pod kątem stopnia ich osiągnięcia, dlatego przyjęto nowe wskaźniki, których analiza będzie możliwa na podstawie danych powszechnie dostępnych.

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu, przyjęte zostały wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań - analiza tych wskaźników miała być podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w programie ochrony środowiska.

Tabela 13. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec

| L.p. | Nazwa | Jednostka miary | Wartość w roku bazowym | Wartość w roku 2022 | Wartość w roku 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powietrze atmosferyczne |  |  |  |  |  |
| 1. | Liczba substancji zanieczyszczających z przekroczeniami w strefie aglomeracja górnośląska (PL2401) | - | 4 (2018 r.) | 3 | 2 |
| Pola elektromagnetyczne |  |  |  |  |  |
| 2. | Natężenie pól elektromagnetycznych | V/m | 1,6 (2018 r.) | 1 - 1,8 2 – 0,7 | 0,8 |
| Gospodarowanie wodami / Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |
| 3. | Woda dostarczona gospodarstwom domowym (GUS) | m3/rok | 6 751 100 (2018 r.) | 6 493,6 | 6 466,0 |
| 4. | Ilość ścieków odprowadzonych oczyszczonych (GUS) | m3/rok | 8 082 000 (2018 r.) | 7 807 000 | 7 749 000 |
| 5. | Długość wyregulowanego koryta rzeki Bobrek | km | Ok. 7 (2016 r.) | 0 | 0 |
| Gleby / Zasoby geologiczne |  |  |  |  |  |
| 6. | Liczba złóż aktualnie eksploatowanych na podstawie wydanych koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż | szt. | 3 (2015 r.) | 1 | 1 |
| Gospodarka odpadami |  |  |  |  |  |
| 7. | Masa odebranych odpadów komunalnych ogółem (GUS) | Mg | 88 607,30 (2016 r.) | 37 548,91 | 37 620,08 |
| Zasoby przyrodnicze |  |  |  |  |  |
| 8. | Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej (GUS) | ha | 449,17 (2017 r.) | 460,04 | 460,04 |
| 9. | Lesistość (GUS) | % | 15,8 (2017 r.) | 15,8 | 15,8 |
| 10. | Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (GUS) | ha | 37,94 (2017 r.) | 37,96 | 37,96 |
| Zagrożenie poważnymi awariami |  |  |  |  |  |
| 11. | Liczba zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej | szt. | 4 (2016 r.) | 1 | 1 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek, danych z Urzędu Gminy, GUS

- 6. Ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi w Programie celami a ich wykonaniem

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023 w ramach Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec wyznaczone zostały 142 zadania. Z tych 142 zadań, podjęto się realizacji 128 zadań, z czego 10 zadań zostało zrealizowanych częściowo, a 21 jest w trakcie realizacji. Daje to stopień realizacji na poziomie 90,14%.

Dodatkowo Gmina w latach 2022-2023 realizowała liczne zadania dodatkowe, które nie zostały ujęte w Programie Ochrony Środowiska, było to łącznie 116 zadań.

W „Programie Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec” uwzględniono łącznie 10 obszarów interwencji:

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- Zagrożenia hałasem,

- Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,

- Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym,

- Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,

- Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,

- Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb oraz zarządzanie zasobami geologicznymi,

- Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji,

- Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,

- Kontrola i zarządzanie ochroną środowiska.

W ramach pierwszego obszaru interwencji, jakim jest „Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza” wyznaczono 45 zadań, z czego zrealizowano 40, co daje stopień realizacji na poziomie 97,77%.

W ramach drugiego obszaru interwencji, jakim jest „Zagrożenia hałasem” wyznaczone zostały 3 zadania i 3 zostały zrealizowane, co daje stopień realizacji na poziomie 100%.

W ramach obszaru interwencji „Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód” wyznaczonych zostało 55 zadań, z czego 50 zostało zrealizowanych, co daje stopień realizacji na poziomie 90,91%.

W ramach obszaru interwencji „Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym” wyznaczono 13 zadań, z czego 11 zostało zrealizowanych, co daje stopień realizacji na poziomie 84,61%.

W ramach obszaru interwencji „Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu” wyznaczono 3 zadania, z czego 2 zostały zrealizowane, co daje stopień realizacji na poziomie 66,7%.

W ramach Programu Ochrony Środowiska w obszarze interwencji „Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej”, wyznaczono 2 zadania i wszystkie zostały zrealizowane, co daje stopień realizacji na poziomie 100%.

W ramach obszaru interwencji „Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb oraz zarządzanie zasobami geologicznymi” wyznaczono 7 zadań i 6 zostało zrealizowanych. Daje to stopień realizacji na poziomie 85,71%.

W ramach obszaru interwencji „Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji” wyznaczono 10 zadań i 10 zostało zrealizowanych, co daje stopień realizacji na poziomie 100%.

W ramach obszaru interwencji „Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych” wyznaczono 2 zadania, które zostały zrealizowane, co daje stopień realizacji na poziomie 100%.

W ramach obszaru interwencji „Kontrola i zarządzanie ochroną środowiska” wyznaczono 2 zadania, które zostały zrealizowane, co daje stopień realizacji na poziomie 100%.

W przypadku zadań dodatkowych, niewyznaczonych literalnie przez Program Ochrony Środowiska, najwięcej z nich w latach 2022-2023 zrealizowano w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza – 68 zadań oraz zakresu ochrony przyrody – 24 zadania. Pozostałe zadania realizowano w obszarach: gospodarka wodno-ściekowa – 13 zadań, edukacja ekologiczna – 7 zadań, gospodarka odpadami – 4 zadania.

- 7. Ocena postępu wdrażania Programu Ochrony Środowiska

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023 w ramach Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec wyznaczone zostały 142 zadania. Z tych 142 zadań, podjęto się realizacji 128 zadań, z czego 10 zadań zostało zrealizowanych częściowo, a 21 jest w trakcie realizacji. Daje to stopień realizacji na poziomie 90,14%.

Tabela poniżej przedstawia stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w ramach 10 obszarów interwencji Programu Ochrony Środowiska na lata 2021–2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 dla Gminy Sosnowiec.

Tabela 14. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec

| Lp. | Obszar interwencji | Liczba wyznaczonych zadań | Liczba zrealizowanych zadań | Stopień realizacji danego celu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza | 45 | 40 | 97,77% |
| 2. | Zagrożenia hałasem | 3 | 3 | 100% |
| 3. | Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód | 55 | 50 | 90,91% |
| 4. | Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym | 13 | 11 | 84,61% |
| 5. | Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 | 2 | 66,7% |
| 6. | Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | 2 | 2 | 100% |
| 7. | Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb oraz zarządzanie zasobami geologicznymi | 7 | 6 | 85,71% |
| 8. | Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji | 10 | 10 | 100% |
| 9. | Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych | 2 | 2 | 100% |
| 10. | Kontrola i zarządzanie ochroną środowiska | 2 | 2 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek oraz danych z Urzędu Gminy

- 8. Analiza wydatków poniesionych ma ochronę środowiska

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2022-2023 na terenie Gminy Sosnowiec, zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na ochronę środowiska wyniosły 499 846 360,47 zł. W roku 2022 była to kwota 209 946 016,49 zł, natomiast w roku 2023 - 289 900 343,98 zł. Dodatkowo wykonano liczne zadania nieuwzględnione w programie ochrony środowiska o łącznej sumie 72 073 974 zł. Całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 2022-2023 na terenie Miasta Sosnowca wynosiły więc 571 920 334,47 zł.

Tabela nr 15 przedstawia koszty realizacji Programów Ochrony Środowiska za lata 2022-2023 w rozbiciu na poszczególne działy.

Tabela 15. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2022-2023

| Obszar wyznaczony w Programie Ochrony Środowiska | Poniesione koszty w 2022 roku [zł] | Poniesione koszty w 2023 roku [zł] | Poniesione koszty łącznie [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza | 100 218 841,62 | 180 431 738,11 | 280 650 579,73 |
| Zagrożenia hałasem | 374 412,00 | 0,00 | 374 412,00 |
| Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód | 14 406 961,6 | 12 357 209,52 | 26 764 171,12 |
| Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym | 72 704 197,57 | 64 242 604,39 | 136 946 801,96 |
| Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu | 21 798 857,56 | 32 586 508,16 | 54 385 365,72 |
| Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej | 27 041,42 | 55 040,38 | 82 081,80 |
| Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb oraz zarządzanie zasobami geologicznymi | 81 902,40 | 0,00 | 81 902,40 |
| Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji | 329 602,32 | 227 243,42 | 556 845,74 |
| Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kontrola i zarządzanie ochroną środowiska | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Łączne koszty generowane przez zadania z zakresu ochrony środowiska | 209 946 016,49 | 289 900 343,98 | 499 846 360,47 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek oraz danych z Urzędu Gminy

Ujęte w powyższych tabelach, najważniejsze zadania dotyczące określonych celów ekologicznych, pozwalają ocenić, w jakim wymiarze w stosunku do zakładanych planów zostały zrealizowane zamierzenia.

- 9. Propozycja zmian w założeniach podstawowego programu poprzez wykazanie nowych przedsięwzięć wymagających wprowadzenia, bądź weryfikacji przyjętego Programu

W związku z nieosiągnięciem oczekiwanych wartości wskaźników w obszarze ochrony klimatu i powietrza (niedotrzymane poziomy dla B(a)P oraz NO2 – klasa C), w obszarze gospodarowania wodami (zły stan wód powierzchniowych), jak również w obszarze gospodarowania odpadami (niewystarczająca ilość zdemontowanych wyrobów azbestowych) należy kontynuować zadania o charakterze ciągłym wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Sosnowca, zrealizować te zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska do realizacji na lata 2022– 2023, które nie zostały zrealizowane, jak również podjąć nowe działania.

W tym w szczególności do zadań takich należy:

- Montaż instalacji OZE na terenie miasta,

- Propagowanie transportu niskoemisyjnego,

- Kontrola obowiązków mieszkańców w zakresie użytkowania indywidualnych źródeł ciepła,

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,

- Modernizacja i budowa kanalizacji wodno-ściekowej,

- Kontrola przestrzegania obowiązków gospodarki ściekowej przez mieszkańców i przedsiębiorców,

- Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi,

- Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody.

# 10. Podsumowanie

Raport z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec obejmuje lata 2022-2023. Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto analizę realizacji określonych działań mających na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego na terenie Miasta Sosnowca oraz analizę tendencji zmian jakie zachodzą na jego terenie, w oparciu o przyjęte wskaźniki monitorowania. Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też niniejszy Raport z dwuletniego okresu realizacji celów i zadań ekologicznych pokazuje tendencję zmian i efekt realizacji zadań. Wskaźniki monitorowania zostały przedstawione na przestrzeni 2 lat: 2022-2023.

Raport oparty jest o dane powszechnie dostępne, publikowane przez urząd statystyczny oraz dane uzyskane z instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku. Otrzymano odpowiedzi na ankiety od jedenastu instytucji wskazanych w Programach Ochrony Środowiska dla Miasta Sosnowca.

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2022-2023 na terenie Gminy Sosnowiec, zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na ochronę środowiska wyniosły 499 846 360,47 zł. W roku 2022 była to kwota 209 946 016,49 zł, natomiast w roku 2023 - 289 900 343,98 zł. Dodatkowo wykonano liczne zadania nieuwzględnione w programie ochrony środowiska o łącznej sumie 72 073 974 zł. Całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 2022-2023 na terenie Miasta Sosnowca wynosiły więc 571 920 334,47 zł.

Podane wyżej koszty stanowią sumę wydatków związanych z realizacją zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec. W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023 w ramach Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec wyznaczone zostały 142 zadania. Z tych 142 zadań, podjęto się realizacji 128 zadań, z czego 10 zadań zostało zrealizowanych częściowo, a 21 jest w trakcie realizacji. Daje to stopień realizacji na poziomie 90,14%. Zrealizowano również 116 dodatkowych zadań.

Na podstawie wskaźników monitorowania Programów Ochrony Środowiska określono zmiany zachodzące w mieście, określono również rozbieżności między przyjętymi celami, a stopniem ich realizacji oraz oceniono postępy wdrażania POŚ oraz jego  faktyczny wpływ na stan środowiska.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w latach 2022–2023 na terenie Miasta Sosnowca wykonano inwestycje ekologiczne. Należy docenić organy administracji samorządowej, jak też podmioty eksploatujące instalacje i urządzenia związane z ochroną środowiska, które wykazały się zaangażowaniem w wykonanie określonych zadań.

W oparciu o dokonaną analizę zgromadzonych informacji, można wysunąć następujące wnioski:

- Największy postęp można zaobserwować w przypadku realizacji działań w zakresie jakości powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, zasobów przyrodniczych i gospodarki odpadami;

- Zadania, mające na celu poprawę stanu środowiska na terenie miasta były wykonywane głównie przez jednostki budżetowe;

- Nie zostały zrealizowane wszystkie zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska, tym samym nie zostały osiągnięte wszystkie cele środowiskowe;

- Zostały zrealizowane liczne zadania dodatkowe, które nie były ujęte w Programie Ochrony Środowiska, a najwięcej z nich zrealizowano w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza – 68 zadań oraz zakresu ochrony przyrody – 24 zadania;

- W kolejnych latach należy podjąć się realizacji zadań, których nie udało się zrealizować w latach 2022–2023, należy jednak zweryfikować te zadania i przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb i stanu środowiska, ponieważ część tych zadań mogła się zdezaktualizować.

# 11. Streszczenie

Konieczność sporządzenia Raportu z realizacji Programów Ochrony Środowiska przez organ wykonawczy miasta wynika z art. 18 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, gdyż zgodnie z powyższą ustawą z wykonania programów ochrony środowiska, co dwa lata sporządza się raporty.

Niniejszy raport ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Programów. Okres za jaki sporządzany jest Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec obejmuje lata 2022–2023.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023 w ramach Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec wyznaczone zostały 142 zadania. Z tych 142 zadań, podjęto się realizacji 127 zadań, z czego 10 zadań zostało zrealizowanych częściowo, a 21 jest w trakcie realizacji. Daje to stopień realizacji na poziomie 89,4%. Zrealizowano również 116 dodatkowych zadań.

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2022-2023 na terenie Miasta Sosnowca, zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na ochronę środowiska w latach 2022–2023 wyniosły 499 832 363,99 zł. Dodatkowo wykonano liczne zadania nieujęte w Programie Ochrony Środowiska o łącznej sumie 72 073 974 zł. Całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 2022-2023 na terenie Miasta Sosnowca wynosiły więc 571 906 337,99 zł.

W oparciu o dokonaną analizę zgromadzonych informacji, można stwierdzić, że największy postęp  wystąpił w przypadku realizacji działań w zakresie jakości powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

# Spis tabel

Tabela 1. Ludność Miasta Sosnowca w latach 2019-2023	10

Tabela 2. Struktura ludności Miasta Sosnowca według ekonomicznej grupy wieku w latach 2019-2023	10

Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Sosnowiec w latach 2019-2023	11

Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg grup rodzajów działalności w 2023 roku	11

Tabela 5. Struktura własnościowa podmiotów gospodarczych z terenu Miasta Sosnowiec w 2023 roku	11

Tabela 6. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia	14

Tabela 7. Klasyfikacja aglomeracji górnośląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia w 2023 roku.	15

Tabela 8. Opis JCWP na terenie Miasta Sosnowiec	18

Tabela 9. Wyniki monitoringu JCWP na terenie Miasta Sosnowiec w roku 2022	20

Tabela 10. Wykaz złóż kopalin na terenie miasta Sosnowiec	25

Tabela 11. Zadania zrealizowane w latach 2022-2023 w ramach w ramach Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec	32

Tabela 14. Zadania zrealizowane w latach 2022-2023 nieujęte w Programie Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028	68

Tabela 15. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sosnowiec	87

Tabela 14. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec	90

Tabela 15. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2022-2023	91

# Spis rycin

Rysunek 1. Położenie miasta Sosnowiec na tle sąsiednich powiatów	9

Rysunek 2. Położenie Sosnowca na tle jednolitych części wód powierzchniowych	22

Rysunek 3. Położenie form ochrony przyrody w Sosnowcu	29