***Szkolne obiekty sportowe (lata 2023 – 2025)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Wartość zadania** | **Informacja o dofinansowaniu** | **Zakres robót** | **Stan realizacji** **zakończone – Z****trwające - T** |
| **Zadania realizowane w roku 2023: nie realizowano zadań za zakresu obiektów sportowych**  |  |
| **Zadania realizowane w roku 2024:** |  |
| 1 | „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu – ul. 11 Listopada” | **148.584,00 zł** | Zadanie dofinansowane do 50 % ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” – Edycja 2023 | Zakres zadania:- wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z malowaniem linii wytyczających pola do gier,- wymiana siatki piłkochwytów zewnętrznych i wewnętrznych przy boisku wielofunkcyjnym oraz przy boisku do piłki nożnej. | ***Z*** |
| 2 | „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu – ul. Czołgistów 12” | **646.980,00 zł** | Zadanie dofinansowane do 50 % ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” – Edycja 2023 | Zakres zadania:- wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z malowaniem linii wytyczających pola do gier i wymiana osprzętu sportowego,- wymiana nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej,- wymiana siatki piłkochwytów zewnętrznych i wewnętrznych przy boisku wielofunkcyjnym oraz przy boisku do piłki nożnej. | ***T*** |
| 3 | „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu” | **5 195 547,67 zł** | Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. | Zakres zadania:- budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem łukowym wraz z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej,- budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,- utwardzenie terenu,- zakup strzelnicy laserowej na min. 4 stanowiska strzeleckie. | **Z** |
| 4 | „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu” | ***8 850 092,43 zł*** | Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Edycja 2023. | Zakres zadania:- budowa wiaty nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z instalacją elektryczną,- budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z instalacją gazową, instalacją elektryczną, instalacją wodno-kanalizacyjną, instalacją c.o., instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,- budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości. | **Z** |
| 5 | „Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu” | ***182.040,00 zł*** | Zadanie dofinansowane do 50 % ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” – Edycja 2023 | Zakres zadania:- wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym wraz z malowaniem linii wytyczających pola do gier,- częściowa wymiana nawierzchni na bieżni poliuretanowej wraz z malowaniem linii wytyczających tory biegowe,- częściowa wymiana nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej,- wymiana siatki piłkochwytów zewnętrznych i wewnętrznych przy boisku wielofunkcyjnym oraz przy boisku do piłki nożnej. | **Z** |
| 6 | „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu” | **5 198 452,55 zł** | Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. | Zakres zadania:- budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem łukowym wraz z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej,- budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,- utwardzenie terenu,- zakup strzelnicy laserowej na min. 4 stanowiska strzeleckie. | **Z** |
| **Zadania planowane do realizacji w roku 2025:** |  |
| 1 | „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu” | **4 435 257,00 zł** | Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. | Zakres zadania:- budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem łukowym wraz z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej,- budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,- utwardzenie terenu,- zakup strzelnicy laserowej na min. 4 stanowiska strzeleckie. | **T** |
| 2 | „Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu” | ***1.210.000,00 zł*** | Zadanie zgłoszone do dofinansowania zewnętrznego w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej- Edycja 2024 Wysokość możliwego do pozyskania dofinansowania 50 % | Planowany zakres zadania:- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii wytyczających pola do gier,- wykonanie piłkochwytów wokół boiska,- wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej,- wykonanie oświetlenia boiska oraz monitoringu wizyjnego,- wycinka drzewa z gatunku topola i wykonanie nasadzeń zastepczych drzew oraz nasadzeń separacyjnych krzewów,- dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, stojaki rowerowe, osprzęt sportowy,- częściowa wymiana ogrodzenia szkolnego pomiędzy ogrodem szkolnym i boiskiem. | Wniosek przeszedł pierwszy, wstępny etap wyboru.Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania  |
| 3 | „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu”. | **- wartość zadania nie jest znana, zadanie planowane do realizacji w 2025r.** | Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. | Zakres zadania:- budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem łukowym wraz z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej,- budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,- utwardzenie terenu,- zakup strzelnicy laserowej na min. 4 stanowiska strzeleckie. | **Zadanie jeszcze się nie rozpoczęło.** |