**„[Plany remontów obiektów sportowych oraz kultury](https://sosnowiec.esesja.pl/posiedzenie/e7e5f684-f190-4" \l "collapse2)”**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu realizuje corocznie budżet, w tym liczne zadania inwestycyjne,  
z których część jest współfinansowana ze środków zewnętrznych. W 2025 roku są i będą realizowane poniższe zadania:

1. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99 D w Sosnowcu - zadanie o wartości robót budowlanych w kwocie 13.890.000,00 zł brutto, którego realizacja rozpoczęła się od zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych w dniu 29.07.2024 roku i ma zostać ukończona do dnia 29.09.2025 roku. Jest częściowo dofinansowane kwotą 3.000.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich - Edycja 2021 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Roboty budowlane są w toku, przebiegają zgodnie z harmonogramem. W efekcie prac powstaną: pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej  
   z zadaszeniem pneumatycznym, zaplecze techniczne, budynek szatniowo - sanitarny dla użytkowników obiektu oraz infrastruktura pieszo - jezdna, oświetlenie, ogrodzenie.
2. Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu w zakresie opracowania projektu obejmującego budowę magazynu sprzętu sportowego, przebudowę holu głównego z modernizacją fragmentu elewacji. Koszt projektu szacuje się na kwotę 60.000 zł
3. Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu w zakresie opracowania projektu i realizacja pierwszego etapu prac szacowana na kwotę 40.000 zł
4. Termomodernizacja i malowanie wnętrz budynku klubowego oraz malowanie elewacji budynków magazynowego i toalet publicznych na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4  
   w Sosnowcu w zakresie naprawy pokrycia dachowego i remontu kominów budynku klubowego za kwotę 80.000 zł. Prace w zakresie naprawy pokrycia dachowego i remontu kominów zostały zakończone  
   i odebrane.
5. Rozbiórka Stadionu Zimowego przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu w zakresie projektu rozbiórki  
   i rekultywacji terenu. Zaplanowano kwotę 10.000 zł, która ulegnie zapewne podwyższeniu po pojawieniu się możliwości finansowania zadania środkami zewnętrznymi. Planuje się, że tegoroczny zakres prac obejmie opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbiórki obiektu i rekultywacji terenu czego efektem będzie powiększenie Parku Sieleckiego.
6. Przebudowa budynku Pawilonu Sportowego przy ul. Starzyńskiego 50 w zakresie opracowania projektu kompleksowej modernizacji budynku szacowanego na kwotę 120.000 zł.
7. Zakup i montaż instalacji OZE dla obiektów MOSiR przy ul. Baczyńskiego 4, ul. Mireckiego 4,  
   ul. Kresowej 1, ul. Orląt Lwowskich 70, ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu, zadanie polegające na montażu  
   w wybranych obiektach instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Została zawarta umowa z gminą na dofinansowanie unijne z Funduszy Europejskich dla Śląskiego - FESL.10.06-IZ-0888/23-001  
   w następstwie czego organizowany będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy prac w formule zaprojektuj i wybuduj.
8. Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b (BO 25/O/18) - zadanie polegające na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej i piłkochwytów realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Aktualnie zadanie jest w fazie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
9. Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników w Sosnowcu - zadanie polegające na budowie wieloobiektowego kompleksu sportowego, w którego skład docelowo wejdą: przebudowa boiska piłkarskiego z pełnowymiarową płytą główną o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z trybunami, budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią sztuczną wokół boiska piłkarskiego, budowa boiska treningowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej (56 x 26 m), budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, budowa dwóch kortów tenisowych z nawierzchnią z mączki ceglanej, budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej, budowa trybun dla powyższych boisk, budowa budynku klubowego z szatniami, budowa budynku kas z magazynem oraz budynku kas z zapleczem sanitarnym, budowa obiektów małej architektury (ławki, kosze), utwardzenie terenu, parkingi, oświetlenie, odwodnienie, przyłącza i sieci. Całkowity planowany koszt tej inwestycji to kwota 24.243.360,22 zł brutto jednakże będzie ona ulegać zmianie w toku procedowania zadania. W dniu 28.02.2025 roku złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w zakresie jak powyżej bez wykonania boiska pełnowymiarowego trawiastego oraz bieżni sportowej w Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Śląskim prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego gdzie dofinansowanie może wynieść do 30% wydatków kwalifikowanych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że po pozytywnej weryfikacji wniosku będzie można złożyć wniosek do MSiT w Programie Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach (termin składania wniosków od 1 kwietnia do 31 maja 2025r.) gdzie również można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 30% wydatków kwalifikowanych. Ponadto do dnia 31 marca 2025 roku planujemy także złożyć kolejny wniosek do MSiT w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych Orlik edycja 2025 o dofinansowanie budowy kompleksu gdzie w zakres zadania wchodzi budowa boiska treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, kortów tenisowych oraz budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego i infrastruktury technicznej zagospodarowania terenu (drogi dojazdowe, ciągi pieszo - jezdne, miejsca postojowe, itp.); wartość dofinansowania może wynieść w tym przypadku do 2 mln zł.

W planach inwestycyjnych mamy także kilka innych zadań, na których realizację nie mamy środków  
w tegorocznym budżecie wśród, których najpoważniejsze zarówno jeśli chodzi o zakres prac jak i nakłady finansowe to Modernizacja Pływalni letniej przy ul. 3 Maja 41.