SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW

V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,

PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – I KWARTAŁ

| Nr projektu | Tytuł projektu | Wartość projektu | Lokalizacja | Rodzaj projektu ( np. plac zabaw, siłownia) | Jednostka realizująca | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MILOWICE 202 510 zł |
| I/2 | Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym. | 202 510 | ul. Podjazdowa | Ciąg pieszo rowerowy | MZUK | Oczyszczenie terenu poprzez wycinkę samosiewów, usunięcie zmieszanych odpadów komunalnych, gruzu oraz betonowych podkładów kolejowych – Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego Termin realizacji: do 30 kwietnia 2019 roku |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł |
| II/5 | Perła Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla. | 478 846 zł | Park Dietla | Plac zabaw | MZUK | 1.Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego placu zabaw, wykonanie nasadzeń roślinności oraz wymiana koszy na śmieci -Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego Termin realizacji: 16 tygodni od dnia podpisania umowy (konieczność uzyskania pozwolenia od Konserwatora Zabytków) 2.Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku Dietla poprzez remont alejek, tarasów, murków oporowych, schodów terenowych |
| II/10 | Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki - filia nr 2. | 5 000 zł | MBP ul. Gospodarcza | Zakup nowości wydawniczych | Biblioteka | Planowa realizacja od IV.2019r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł |
| III/4 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców między ul. Kilińskiego i ul. Ordonówny. | 297 447 zł | ul. Ordonówny/ Kilińskiego | Chodniki, miejsca postojowe | MZUK | Trwają konsultacje ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz autorem projektu co do koncepcji zagospodarowania terenu. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 332 830 zł |
| IV/1 | Druga od 30 lat rewitalizacja chodników na osiedlu Środula - Plac Braci Kożuchów. | 317 830 zł | Plac Braci Kożuchów | Alejki i nasadzenia | MZUK | W dniu 29 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z autorem projektu, na którym ustalono zakres prac. Trwa przygotowywanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane. |
| IV/4 | Zaczytana Środula - zakup książek dla biblioteki filia nr 1. | 15 000 | MBP ul. Kossaka | Zakup książek | MBP | Planowa realizacja od IV.2019r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 344 848 zł |
| V/1 | Strefa wypoczynku "Wawel". | 344 848 | ul. Narutowicza | Rewitalizacja skweru | MZUK | W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 429 121 zł |
| VI/2, VI/9 | Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”-modernizacja starego placu zabaw w Parku przy ul. Mościckiego. | 419 121 | ul. Mościckiego | Plac zabaw | WIM | Trwa procedura wyłonienia wykonawców. |
| VI/5 | Zakup nowości wydawniczych. | 5 000 | MBP ul. Parkowa | Zakup książek | Biblioteka | Planowa realizacja od IV.2019r. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł |
| VII/8 | Bezpieczna droga do SP nr 23 przy ul. W. Jagiełły 3. | 170 000 | ul. Długosza/Jagiełły | Sygnalizacja świetlna | MZUK | 1.Pierwsze postępowanie na Wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej zostało unieważnione: brak złożonych ofert 2.Drugie postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zostało otwarte w dniu 29 marca 2019 roku. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 34 440,00 zł brutto. Trwają uzgodnienia co do możliwości udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy bądź unieważnienia postępowania ze względu na wysoką kwotę opracowania dokumentacji w porównaniu do całej kwoty na sfinansowanie zadania. |
| VII/5 | Siłownia plenerowa dla każdego ul. Dmowskiego. | 110 000 | ul. Dmowskiego | Siłownia plenerowa | WIM | Trwa procedura wyłonienia wykonawców. |
| VII/1 | Zakup nowości wydawniczych do filii nr 14. | 4 000 zł | ul. Jagiełły | Zakup książek | Biblioteka | Planowa realizacja od IV.2019r. |
| VIII/2 | Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”. | 80 000 zł | ul. Stańczyka | Czyszczenie koryta potoku | MZUK | 1.Oczyszczenie koryta Potoku Zagórskiego na kolejnym odcinku 100 metrów – zadanie zrealizowane. Za pozostałe środki realizacja zadania w późniejszym terminie. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł |
| VIII/13 | Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielewskiego. | 220 000 | ul. Kisielewskiego | Nasadzenia/ alejki | MZUK | W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego. |
| VIII/6 | Klimatyzacja w bibliotece – zakup i montaż filia nr 15 – MEC. | 25 000 (12 500 Gmina + 12 500 SM Hutnik) | ul. Kisielewskiego | Zakup i montaż klimatyzacji | Biblioteka | Planowa realizacja od IV.2019r. |
| VIII/14 | Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Lenartowicza | 170 600 zł | ul. Lenartowicza | Rozbudowa strefy rekreacji | MZUK | Otwarcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie PFU wyznaczono na dzień 5.04.2019 |
| IVIII/19 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino - dojście do ZSO nr 5 | 62 000 zł | ul. Bohaterów Monte Cassino | Parking | MZUK | Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 1 do 31 lipca 2019 roku |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 236 200 zł |
| IX/3 | Wymiana nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej. | 236 200 | ul. Zapolskiej | Remont drogi | MZUK | Trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 242 099 zł |
| X/1 | Wymiana nawierzchni chodnika oraz utworzenie miejsc parkingowych – ul. Św. St. Biskupa. | 137 099 | ul. Św. St. Biskupa. | Chodnik i parking | MZUK | W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego. |
| X/3 | Klimatyzacja w bibliotece - zakup i montaż. | 15 000 | MBP ul. Kalinowa | Zakup i montaż klimatyzacji | Biblioteka | Planowa realizacja od IV.2019r. |
| X/2 | Budowa parkingu przy ul. Wrzosowej. | 90 000 | ul. Wrzosowa | Parking | MZUK | Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 22 lipca do 9 sierpnia 2019 |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741 zł |
| XI/7 | Jump Park. | 150 000 | ul. Szybowa/ Dybowskiego | Trampoliny | WIM | Trwa procedura wyłonienia wykonawców. |
| XI/1 | Przyroda dla Sosnowca: ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. | 26 000 | ul. Szybowa/ Dybowskiego | Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. | MZUK | 1.Karmnik+stojak – zakupiono, 2.Tablice edukacyjne, filary wiedzy, stelaże dębowe – zamówiono: czas realizacji do 60 dni, 3.Hotel dla owadów, budki lęgowe – oczekujemy na ofertę cenową. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 262 701 zł |
| XII/3 | Budowa placu zabaw typu pumptrack. | 262 701 | ul. Orląt Lwowskich | Pumptruck | MOSiR | W dniu 2.04.2019 roku projektant złożył w siedzibie jednostki PFU. Po jego zaakceptowaniu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł |
| XIII/2 XIII/4 | Wykonanie chodnika z kostki na ul. Wagowej 64-70 oraz miejsca parkingowe na ul. Wagowej 60-70. | 225 700 | ul. Wagowa | Chodnik, miejsca postojowe | MZUK | Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego na opracowanie PFU -termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy. |
| XIII/3 | Zakup książek oraz projektora do MBP filia nr 10. | 3000 zł | ul. Główna | Książki, projektor | Biblioteka | Planowa realizacja od IV.2019r. |
| XIII/6 | Osiedle Broniewskiego – budowa miejsc parkingowych. | 50 084 zł | ul. Broniewskiego | Parking | MZUK | Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 1 do 18 października 2019 roku. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł |
| XIV/3 | Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce ul. Zagórska/ul. Wiejska. | 149 045 zł | ul. Wiejska / ul. Zagórska | Stacja rowerowa | WIM | Realizacja inwestycji w 2020 w ramach kolejnego etapu budowy stacji rowerowych na terenie Sosnowca. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 256 271 zł |
| XV/2 | Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu Juliusz. | 250 000 | ul. Spadochroniarzy | Remont drogi | MZUK | 1.Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego na opracowanie PFU -termin realizacji 6 tygodni od dnia podpisania umowy 2.Złożono wnioski o wycinkę drzew, których stan zdrowotny zagraża bezpieczeństwu. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł |
| XVI/3 | Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Ostrowy Górnicze – ul. Gałczyńskiego. | 197 845 | ul. Gałczyńskiego | Kontener | MOSiR | W dniu 26.03.2019 roku otwarto oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość najniższej oferty wynosi 566.685 zł brutto przy budżecie 386.882 zł brutto. Obecnie analizowane są warianty dalszego postępowania. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 056 zł |
| XVII/3 | "Nasza Przystań". | 234 056 | ul. Skwerowa | Przystań | MOSiR | Dnia 14.03.2019 roku podpisano umowę na opracowanie PFU, które posłuży do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. |
| XVII/2 | Zakup książek dla biblioteki. | 3 000 | MBP ul. Krakowska | Zakup książek | Biblioteka | Planowa realizacja od IV.2019r. |
| XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY 1 400 000 zł |
| Strefa szkolna mała – 700.000 zł |
| XVIII/3/M/S | Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20. | 700 000 | ul. Andersa | Boisko | WIM | Trwa procedura wyłonienia wykonawców. |
| Strefa szkolna duża – 700.000 zł |
| XVIII/3/D/S | Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9. | 700 000 | ul. Braci Mieroszewskich | Rewitalizacja placu szkolnego | WIM | Trwa procedura wyłonienia wykonawców. |
| Pracownie tematyczne szkoły duże |
| XVIII/1/D/T | Nowoczesna pracownia językowa SP 6. | 50 000 | ul. Legionów | Pracownia językowa | SP nr 6 | W trakcie realizacji |
| XVIII/3/D/T | Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku IV LO. | 50 000 | Plac Zillingera | Pracownia fizyczna | IV LO | Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w drugiej połowie kwietnia 2019r. |
| XVIII/4/D/T | Modernizacja pracowni chemicznej w ZSO nr 3. | 50 000 | ul. Piłsudskiego | Pracownia chemiczna | ZSO nr 3 | W trakcie realizacji |
| XVIII/2/D/T | Modernizacja fizycznej pracowni przedmiotowej w ZSO nr 3. | 50 000 | ul. Piłsudskiego | Pracownia fizyczna | ZSO nr 3 | W trakcie realizacji |
| Pracownie tematyczne szkoły małe |
| XVIII/9/M/T | Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić zagórskiego smoga" LO IX | 50 000 | ul. Dormana 9A | Pracownia ekologiczna | IX LO | Zakupiono część wyposażenia do pracowni ekologicznej, aktualnie na etapie rozpatrywania kolejnych ofert dostawców. |
| XVIII/4/M/T | Modernizacja pracowni biologiczno - chemicznej SP 47. | 50 000 | ul. Białostocka | Pracownia biologiczno – chemiczna | SP nr 47 | W trakcie realizacji |
| XVIII/1/M/T | Szkolne mini studio muzyczne (pracownia muzyczna) SP 12. | 50 000 | ul. Baczyńskiego 14 | Pracownia muzyczna | SP nr 12 | W trakcie realizacji |
| XVIII/5/M/T | Modernizacja pracowni geograficzno – fizycznej SP 47. | 50 000 | ul. Białostocka | Pracownia geograficzno - fizyczna | SP nr 47 | W trakcie realizacji |
| XVIII8/M/T | Instalacja pracowni tematycznej (językowej) w SP 21. | 50 000 | ul. Zawodzie 34 | Pracownia językowa | SP nr 21 | W trakcie realizacji, na etapie zbierania ofert na wykonanie zadania. |
| XVIII STREFA EDUKACJI - PRZEDSZKOLA 600 000 zł |
| Strefa Przedszkolna Mała |
| XVIII/9/M/P | Modernizacja placu zabaw przy PM nr 38. | 200 000 | ul. Krzywoustego 6 | Plac zabaw | WIM | Trwa procedura wyłonienia wykonawców. |
| XVIII/5/M/P | Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33. | 200 000 | ul. Ogrodowa 6 | Plac zabaw | WIM | Trwa procedura wyłonienia wykonawców. |
| Strefa Przedszkolna Duża |
| XVIII/1/D/P | Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45. | 200 000 | ul. Kisielewskiego 4a | Plac zabaw | WIM | Trwa procedura wyłonienia wykonawców. |
| Niezrealizowane zadania z IV edycji |
| V/3,4 | Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny. | 373 173 zł | ul. Maliny | Remont drogi | MZUK | Przedmiotowe zadanie w roku bieżącym zostało zakwalifikowane jako zadanie inwestycyjne. Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego za kwotę 388 043,33 zł brutto. Ze względu na fakt, że kwota przekracza środki przeznaczone na sfinansowanie tego zadania wystosowano pismo o wydłużenie terminu związania ofertą do 29.04.2019. |
| VI/4 | Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy. | 428 826 zł | Bulwar Czarnej Przemszy | Ścieżka rowerowa | WIM | W trakcie realizacji zgodnie z umową realizacja inwestycji w drugiej połowie czerwca. |
| IX/4 | Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej. | 243 690 zł | ul. Zapolskiej | Parking | WIM | Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wraz z przebudowa sygnalizacji świetlnej. |