Sosnowiec, dnia … 11.2025 r.

Pan

Wojciech Nitwinko

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska

w miejscu

W związku z planowaną na dzień 24.11.2025 r. Komisją Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska przekazuję informację na temat przebiegu realizacji inwestycji budowy łącznika 
ul. Gospodarczej z ul. Grabową:

Nazwa zadania: „Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz 
z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudowę ul. Siennej” w ramach zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec – etap II”, Umowa nr WIM.272.93.1.82.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Wartość Umowy z Wykonawcą robót: 6 370 000 zł brutto.

Zadanie realizowane w trybie „projektuj-buduj”, tzn. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację zadania oraz wykonanie robót budowlanych.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Zakres zadania:

- Budowa drogi łączącej skrzyżowanie ul. Wiązowej z ul. Gospodarczą,

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiązowej z ul. Grabową i nowym łącznikiem,

- Przebudowa istniejącej ul. Gospodarczej wzdłuż cmentarza czterech wyzwań, polegająca na wymianie nawierzchni jezdni i budowie chodników,

- Przebudowa ul. Siennej, a w tym wymiana nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie wjazdów na posesje, budowa kanału technologicznego.

- Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych – wymiana starych betonowych słupów i opraw na nowe,

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Gospodarczej i w nowym łączniku,

- Wykonanie wyniesionych skrzyżowań,

- Budowa kanału technologicznego w ul. Gospodarczej,

- Budowa nowej drogi dla pieszych wzdłuż łącznika,

- Przebudowa muru oporowego w rejonie cmentarza żydowskiego celem poszerzenia jezdni,

- Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Gospodarczej 2 i 2A poprzez zabudowę krawężników, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,

- Przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, 
w tym przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej w rejonie nowego ronda.

Stan zaawansowania:

Na przełomie listopada i grudnia 2025 r. planowany jest odbiór końcowy zadania.

Otrzymują:

- Adresat

- Kopia a/a