KOMISJA ROZWOJU MIASTA I OCHRONY ŚRODOWISKA

– Wykonanie budżetu za 2025 rok

Obszar komisji to majątkowa część budżetu miasta.

Wydatki majątkowe, po korektach w ciągu roku budżetowego, zaplanowano w łącznej  wysokości 269 831 917,20 zł. Na koniec 2025 roku realizacja wydatków ukształtowała się 
na poziomie 74,3%, wydatkowano łącznie 200 360 881,92 zł. Na zadania realizowane 
w cyklu jednorocznym przeznaczono 67,4 mln zł, a na przedsięwzięcia wieloletnie 
blisko 133,0 mln zł.

Najwięcej środków zostało wydatkowane na:

- inwestycje z obszaru sportu i rekreacji (61,8 mln zł);

- inwestycje drogowe (54,6 mln zł);

- inwestycje w placówkach oświatowych (16,7 mln zł);

- inwestycje związane z gospodarką komunalną (14 mln zł);

- inwestycje związane z informatyką (10,9 mln zł);

- inwestycje związane z ochroną zdrowia (10,2 mln zł).

Do największych zadań inwestycyjnych pod względem kwot zrealizowanych wydatków należy zaliczyć:

- „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" (ponad 21,6 mln zł);

- "Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" (niespełna 10,9 mln zł);

- "Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" (ponad 6,6 mln zł);

- "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" (prawie 6,2 mln zł);

- "Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" (ponad 6,1 mln zł);

- "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" (ponad 6 mln zł);

- "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ul. A. Fredry i ul. Nowa w Sosnowcu” (ponad 5,5 mln zł);

- "Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu" (blisko 4,4 mln zł);

- "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu" (prawie 3,6 mln zł);

- "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu" (ponad 2,4 mln zł);

- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 87 i Malczewskiego 6-8 w Sosnowcu" (blisko 2,3 mln zł);

- "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu" (ponad 2,1 mln zł).

Wysoki udział w realizacji wydatków majątkowych miało również:

- podwyższenie kapitału sosnowieckich spółek, w łącznej kwocie ponad 48,8 mln zł, w tym m. in. dla:

- Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o. (27,7 mln zł);

- Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. (9,8 mln zł);

- Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. (10,9 mln zł);

- objęcie udziałów w łącznej kwocie niespełna 20,4 mln zł, w tym m.in. dla:

- Zagłębie Sosnowiec Sp. z o.o. - hokej  (6,6 mln zł);

- Zagłębie S.A (13,5 mln zł);

Realizacja dochodów majątkowych w 2025 roku ukształtowała się na poziomie 94,4 %. Uzyskano kwotę 172 552 622,41 zł, w stosunku do planu rocznego 182 706 142,25 zł.

Na wykonanie dochodów majątkowych wpływ mają przede wszystkim dochody uzyskane 
ze sprzedaży nieruchomości, dotacji i dofinansowań, jak również z tytułu otrzymanych środków unijnych.

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 450 520,21 zł, 
przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 27 270 927,69 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 177 028,24 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  2 564,28 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osiągnęły wartość 1 769 046,84 zł.

Jeśli chodzi o środki unijne pozyskane na inwestycje to w omawianym okresie otrzymano dochód w wysokości 3 656 157,14 zł, do tego środki z budżetu Państwa na wkład krajowy w wysokości 768 184,52 zł, co daje łącznie 4 424 341,66 zł.

Ponadto, w 2025 r. pozyskano także inne dofinansowania ze środków zewnętrznych dla zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie ponad 138,9 mln zł, m.in.:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie prawie 52,6 mln zł;

- Fundusz Dopłat BGK, w tym przede wszystkim na realizację zadania: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu" w kwocie około 50 mln zł;

- Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie ponad 9,5 mln zł;

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej GZM na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie ponad 12,3 mln zł;

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie ponad 3,9 mln zł;

- Program Budowy przyszkolnych hal sportowych - OLIMPIA w kwocie prawie 
2,4 mln zł;

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2,4 mln zł;

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1,9 mln zł.