Realizacja zadań w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i zielonej przestrzeni w okresie 2024-2026r.

Materiał na posiedzenie Komisji

| Lp. | Nazwa zadania oraz ul. | Opis zadania | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadania zrealizowane |  |  |  |
| 1 | ul. Wagowa – „Zielony Zakątek. Aleja Róż” | Dosadzenie brakujących roślin oraz zagospodarowanie nowego skwerku na terenie dotychczas przedeptanym: nasadzenia drzew, krzewów i bylin, utwardzenie terenu, montaż małej architektury. | Zrealizowano |
| 2 | ul. Wagowa – „Zielony Pasaż” | Nasadzenia roślin, montaż elementów małej architektury. | Zrealizowano |
| 3 | ul. Wojska Polskiego – SP nr 15, „Strefa relaksu pod chmurką” | Nasadzenia roślin, montaż małej architektury: leżaki, altana, huśtawki miejskie. | Zrealizowano |
| 4 | Rondo, ul. Lenartowicza | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin. | zrealizowano |
| 5 | Rondo, ul. Wawel | Nasadzenia drzew i krzewów. | zrealizowano |
| 6 | Rondo, ul. Blachnickiego – „Kibice Zagłębia” | Nasadzenia roślin wraz z ustawieniem figur przedstawiających sportowców. | zrealizowano |
| 7 | Rondo, ul. Bora-Komorowskiego | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin. | zrealizowano |
| 8 | Centrum, ul. Warszawska | Zwiększenie powierzchni zielonej poprzez nasadzenia drzew i krzewów. | zrealizowano |
| 9 | Bloki, ul. Warszawska | Poprawa jakości zieleni poprzez nasadzenia krzewów. | zrealizowano |
| 10 | Skwer ZNP, ul. Będzińska | Utwardzenie terenu, montaż małej architektury, nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz ustawienie kamienia pamiątkowego. | zrealizowano |
| 11 | Skwer, ul. Orla | Zwiększenie powierzchni zielonej poprzez nasadzenia drzew, krzewów i bylin. | zrealizowano |
| 12 | ul. Małachowskiego | Nasadzenia drzew, krzewów i bylin wzdłuż ulicy. | zrealizowano |
| 13 | Bulwary Czarnej Przemszy – „Zielona Przestrzeń” (WFOŚiGW) | Nasadzenia bylin zadarniających pod drzewami – ok. 7 500 sadzonek. | zrealizowano |
| 14 | Park Kępa / Malczewskiej / Malinowej | Remont alejek parkowych wraz z rekultywacją trawników i nasadzeniami roślin. | zrealizowano |
| Zadania planowane |  |  |  |
| 15 | Park Białostocka (nowo budowany) | W ramach realizacji założenia parkowego planuje się wprowadzenie zieleni wysokiej poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew, takich jak brzozy, klony, lipy i dęby. Ponadto na wyznaczonych rabatach przewidziano nasadzenia krzewów ozdobnych, bylin oraz traw ozdobnych, które wzbogacą walory estetyczne i przyrodnicze terenu. Projekt obejmuje również założenie łąk kwietnych oraz przeprowadzenie rekultywacji istniejących trawników, co przyczyni się do poprawy jakości zieleni oraz zwiększenia bioróżnorodności obszaru. W projekcie uwzględniono również liczną mała architekturę w tym ławki parkowe, siedziska, leżaki miejskie | 2026-2028 |
| 16 | Białostocka Park – WFOŚiGW „Zielona Przestrzeń – 3 edycja”, „Szamanie na trawie. Białostocka Park” | W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie sadu miejskiego, obejmującego nasadzenia tradycyjnych, w tym starych odmian drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie oraz pigwy. Uzupełnieniem kompozycji będą nasadzenia krzewów o jadalnych owocach, w szczególności derenia jadalnego oraz róż owocowych. Projektowany sad miejski będzie pełnił funkcje przyrodnicze, krajobrazowe, edukacyjne i rekreacyjne, przyczyniając się do zachowania różnorodności starych odmian drzew owocowych, zwiększenia bioróżnorodności oraz stworzenia atrakcyjnej przestrzeni do wypoczynku i edukacji mieszkańców. W projekcie uwzględniono również mała architekturę w postaci ławek parkowych | 2026-2027 |
| 17 | Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego realizowanego w 2026 r. | Planowane nasadzenia zieleni w ramach projektu BO wyłonionego do realizacji w 2026 roku, ul. Gałczyńskiego „Rozbrykaniec cz.3 – ścieżka dla zdrowia” | 2026 |